Na temelju članka 74., stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18. i 110/18. – Odluka Ustavnog suda RH) i članka 53. Statuta Općine Gornja Rijeka („Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije“ broj 1/18), općinski načelnik Općine Gornja Rijeka 21. ožujka 2019. godine podnosi

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa održavanja komunalne

infrastrukture na području Općine Gornja Rijeka u 2018. godini

I.

Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gornja Rijeka u 2018. godini („Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije“ broj 22/17, 11/18. i 26/18)  (u daljnjem tekstu: Program) utvrđen je opseg i vrsta radova na održavanju komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti za koje se sredstva osiguravaju iz komunalne naknade i Proračuna Općine Gornja Rijeka za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i iz drugih izvora.

Program sadrži:

- opseg i opis poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima,

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom    izvora financiranja.

II.

Održavanjem komunalne infrastrukture na području Općine Gornja Rijeka u 2018. godini obuhvaćene su slijedeće djelatnosti:

- održavanje nerazvrstanih cesta,

- održavanje javnih površina,

- javnu rasvjetu,

- održavanje groblja.

III.

Održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Gornja Rijeka u 2018. godini izvršeno je kako slijedi:

- Održavanje nerazvrstanih cesta

1.1. Održavanje nerazvrstanih cesta (neasfaltiranih cesta i poljskih putova) što obuhvaća nabavu i dopremu kamenog materijala, nasipavanje kamenom mješavinom II klase u debljini 10 cm, granulacije 0-67 mm, razgrtanje i planiranje, iskop putnih jaraka, nabavu i postavu odvodnih betonskih cijevi i malčiranje kako slijedi:

| Naselje | Naziv nerazvrstane ceste | Katastarska općina | Kčbr | Radovi | Planirano (kn) | Izvršeno (kn) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deklešanec | Odvojak Hasanec | Gornja Rijeka | 3121 | kamen | 3.800,00 | 3.602,20 |
| Deklešanec | Odvojak Šesto | Gornja Rijeka | 1211/2 | kamen | 3.800,00 | 3.739,60 |
| Donja Rijeka | Odvojak Kristofić | Gornja Rijeka | 1745/3 | kamen | 7.600,00 | 7.546,25 |
| Donja Rijeka | Odvojak Kušec | Gornja Rijeka | 3198 | kamen | 7.600,00 | 7.556,45 |
| Donja Rijeka | Put prema Kostanjevcu | Gornja Rijeka | 3170 | kamen | 7.600,00 | 7.566,95 |
| Gornja Rijeka | Put prema Krću | Gornja Rijeka | 3136 | kamen | 3.800,00 | 3.634,10 |
| Gornja Rijeka | Padolje | Gornja Rijeka | 3150 | zemljani radovi | 5,000,00 | 5.000,00 |
| Gornja Rijeka | Odvojak Šiković | Gornja Rijeka | 3149/1 | kamen | 2.280,00 | 2.240,83 |
| Dropkovec | Put kod groblja | Štrigovec | 3684 | kamen | 13.680,00 | 13.563,40 |
| Dropkovec | Put prema Bogačevu | Štrigovec | 3682 | zemljani radovi | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Vukšinec Riječki | Put prema Pofukima | Pofuki | 4482 | zemljani radovi | 10.000,00 | 7.000,00 |
| Kolarec | Put prema vodospremi | Pofuki | 4439/1 | kamen | 9.080,00 | 9.019,50 |
| Kolarec | Put za Bukovku | Pofuki | 4453 | kamen | 7.600,00 | 0,00 |
| Pofuki | Odvojak Adamić | Pofuki | 4483 | Zemljani radovi | 7.600,00 | 2.500,00 |
| Fajerovec | Put kod kljeti | Lukačevec | 1411/4 | kamen | 3.800,00 | 3.679,75 |
| Barlabaševec | Put prema kljetima | Lukačevec | 3694 | zemljani radovi | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Kolarec | Put prema Vukšincu | Pofuki | 4480 | kamen | 1.520,00 | 1.511,55 |
| Odvodni jarak | 1. Iskop odvodnog jarka u Barlabaševcu - put prema Klijetima kčbr. 3694, k.o. Lukačevec - 1.925,00 2. Iskop odvodnog jarka u Gornjoj Rijeci, Novoselska ulica kčbr. 3080, k.o. Gornja Rijeka - 1.487,50 3. Iskop odvodnog jarka u Gornjoj Rijeci, ulica kralja Bele IV, kčbr. 3082/1 k.o. Gornja Rijeka - 262,50 4. Iskop odvodnog jarka + prijevoz zemljanog materijala u Dropkovcu, put Radan, kčbr. 3670, k.o. Štrigovec - 2.962,50 | 23.240,00 | 6.637,50 |
| Odvodne betonske cijevi | 1. Sanacija vodnog propusta na nerazvrstanoj cesti u Đurinečkom selu kčbr. 3082/1 k.o. Gornja Rijeka - radovi uključuju ručni iskop, betoniranje uglavka i dobavu potrebnog materijala - 625,00 2. Postava vodnog propusta na nerazvrstanoj cesti u Kolarcu, kčbr. 6563/2 k.o. Pofuki - radovi uključuju iskop i ugradnju betonskih cijevi fi 50 cm - 4 kom te završno prekrivanje zemljanim materijalom - 1.250,00 | 15.000,00 | 1.875,00 |
| Malčiranje uz nerazvrstane ceste | 1. Malčiranje trave i niskog raslinja Štrigovec – cesta kroz selo, nastavak na put 3662 prema ribjaku – 560 m², Dropkovec – put prema Bogačevu od tvornice, put prema radanu – 2220 m², Fajerovec – put pomocin – 570 m², Nemčevec – cesta kroz selo, nastavak prema badelu – 800 m², Barlabaševec – asfaltiran dio sa žup. ceste – 620 m², Lukačevec – put iznad klijeti prema Barlabaševcu – 1560 m², Donja Rijeka – Batina – 900 m², Gornja Rijeka – Novoselska ulica, put prema Vulješčaku, cesta prema Šokotu,ulica Kralja Bele IV – 3390 m²,Deklešanec – put prema sjenici – 960 m², Kostanjevec Riječki – Praščeine, put desno ispod klupi prema putu ispod Furmega – 1780 m², Vukšinec Riječki – put prema igralištu, nastavak na put ispod igrališta – 390 m², Pofuki – put od Vase prema zagaju kroz šumu – 2100 m², Kolarec – put prema gori, put prema podgaju – 2150 m², Fodrovec Riječki – put iznad sela prema Donjoj Rijeci – 500 m² = UKUPNO 18.500 m2 = 18.500,00 KN 2.Malčiranje trave i niskog raslinja Štrigovec – cesta kroz selo kčbr. 3667 (k.o. Štrigovec) - 200 m², nastavak na put kčbr. 3662 prema rinjaku – 200 m², Dropkovec – put prema Bogačevu od tvornice kčbr. 3682 (k.o. Štrigovec) - 1500 m², Donja Rijeka - Batina kčbr. 3203 (k.o. Gornja Rijeka) - 800 m², Deklešanec - put prema sjenici kčbr. 3124 (k.o. Gornja Rijeka) - 500 m², Pofuki - put od Vase prema Zagaju, kčbr. 4448 (k.o. Pofuki) - 800 m², Kolarec - Put prema gori, kčbr. 4439/1 (k.o. Pofuki) - 150 m², put Borščak iza Borjana kčbr. 4482 - 100 m², put ispod kontenjera, kčbr. 4454 - 200m², put nasuprot kontenjera, kčbr. 4471 - 50 m², put nasuprot kontenjera, kčbr. 4474. - 200 m², Fodrovec Riječki - put iznad sela prema Donjij Rijeci kčbr. 4470 (k.o. Pofuki) - 600 m², Gornja Rijeka - Put prema Šokotu, kčbr. 3089. (k.o. Gornja Rijeka) - 100 m², cesta od Novoselske prema Kalničkoj ulici, kčbr. 3081 - 100 m², put iznad KBIV prema šumi, kčbr. 3082 - 1000 m² = UKUPNO 6.500 m2= 6.500,00 kuna | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Nepredviđeni radovi | 1. Sanacija klizišta na putevima u Kolarcu i Vukšincu Riječkom - zemljani radovi - 2.750,00 2. Sanacija nerazvrstane ceste i vodnog propusta, Fajerovec - kčbr. 1293 - kamen - 4.160.50 3. Sanacija nerazvrstanih cesta u Kolarcu, put na kraju sela kraj kontenjera kčbr. 4474 lijevo i kčbr. 4454 desno - zemljani radovi - 2.000,00 4. Sanacija nerazvrstane ceste u Donjoj Rijeci, put Pomocin, kčbr. 3208/2 - zemljani radovi - 750,00 5. Sanacija nerazvrstane ceste u Dropkovcu, put Brezine, kčbr. 3670 - zemljani radovi - 1.500,00 6. Sanacija nerazvrstane ceste u Fodrovcu, odvojak kod ugljenice, kčbr. 4458 - zemljani radovi - 1.000,00 7. Sanacija puta, kčbr. 3082/1 - zemljani radovi - 3.250,00 8. Sanacija nerazvrstane ceste u Kostanjevcu Riječkom, kčbr. 3187 k.o. Gornja Rijeka - zemljani radovi + prijevoz kamionom - 2.500,00 9. Sanacija nerazvrstane ceste u Kolarcu, put Borščak, kčbr. 4460 k.o. Pofuki - kamen - 922,55 | 22.000,00 | 18.833,05 |
| UKUPNO: |  | 200.000,00 | 150.506,13 |

1.2. Zimsko održavanje cesta (prema potrebi)

U 2018. godini za realizaciju ovog projekta procijenjeni su troškovi u svoti od 50.000,00 kuna, a ostvareno je 32.450,00 kuna.

- Održavanje javnih površina

2.1. Košnja trave i održavanje zelenih javnih površina

U 2018. godini za realizaciju ovog projekta procijenjeni su troškovi u svoti od 20.000,00 kuna, a ostvareno je 13.221,00 kuna.

2.2. Uređenje javnih površina

U 2018. godini za realizaciju ovog projekta procijenjeni su troškovi u svoti od 5.000,00 kuna. Tijekom 2018. godine ovaj projekt nije izvršen.

- Javna rasvjeta

3.1. Radovi na zamjeni sijalica prema potrebi te svečano božićno i novogodišnje osvjetljenje

U 2018. godini za realizaciju ovog projekta procijenjeni su troškovi u svoti od 30.000,00 kuna, a ostvareno je 6.518,18 kuna.

3.2. Izdaci za utrošak električne energije

U 2018. godini za realizaciju ovog projekta procijenjeni su troškovi u svoti od 45.000,00 kuna, a ostvareno je 36.177,23 kuna.

- Održavanje groblja

4.1. Uređenje prilazne staze na groblju u naselju Dropkovec

U 2018. godini za realizaciju ovog projekta procijenjeni su troškovi u svoti od 50.000,00 kuna, a ostvareno je 49.149,60 kuna.

IV.

Ukupna vrijednost procijenjeni troškova po ovom Programu iznosila je 400.00,00 kuna, a izvršeno je 288.022,14 kuna ili 72,01% prema izvorima financiranja kako slijedi:

- Prihod od komunalne naknade u 2018. godini                                      236.265,59 kuna,

- Prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada	       13.923,98 kuna,

- Prihod iz Proračuna Općine Gornja Rijeka

za 2018. godinu						                  37.832,57 kuna,

Ukupno:          							     288.022,14 kuna.

V.

Ovo Izvješće dostavit će se Općinskom vijeću Općine Gornja Rijeka.

VI.

Ovo Izvješće objavit će se u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“.

KLASA: 363-03/19-01/03

URBROJ: 2137/25-19-1

Gornja Rijeka, 21. ožujka 2019.

Općinski načelnik:

Darko Fištrović