

REPUBLIKA HRVATSKA

KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA

ŽUPANIJA

OPĆINA GORNJA RIJEKA

**KRITERIJI**

**IZVJEŠTAVANJA**

**ZA ANALIZU I VREDNOVANJE UČINKOVITOSTI UPRAVLJANJA KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM**

**U VLASNIŠTVU OPĆINE GORNJA RIJEKA**

**ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-PROSINAC 2023.**

Gornja Rijeka, svibanj 2024. godine

Sadržaj

1. PREDMET I CILJEVI IZRADE KRITERIJA IZVJEŠTAVANJA ZA ANALIZU I VREDNOVANJE UČINKOVITOSTI UPRAVLJANJA

KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM ……………………………………………………………………………………….………………… 3

1. KRITERIJI IZVJEŠTAVANJA ZA ANALIZU I VREDNOVANJE UČINKOVITOSTI UPRAVLJANJA KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM OPĆINE GORNJA RIJEKA ……………………………………………………………………………………………. 5
   1. Nerazvrstane ceste……………………………………………………………………………………………………….…………… 7
   2. Javne zelene površine ……………………………………………………………………………………………………..……….. 11
   3. Građevine, uređaji i predmeti javne namjene ……………………………………………………………………………..………12
   4. Čistoća javnih površina…………………………………………………………………………………………………………..……13
   5. Javna rasvjeta…………………………………………………………………………………………………………………...……..14
   6. Groblja i krematoriji na grobljima………………………………………………………………………………………...…………..16
   7. Deratizacija i dezinsekcija………………………………………………………………………………………………...…………..17
   8. Veterinarske usluge……………………………………………………………………………………………………………………18
2. PODACI O STANJU POJEDINIH KATEGORIJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ……………………………………………..……. 19
3. ZAKLJUČAK ………………………………………………………………………………………………………………………………..………22

# PREDMET I CILJEVI IZRADE KRITERIJA IZVJEŠTAVANJA ZA ANALIZU I VREDNOVANJE UČINKOVITOSTI UPRAVLJANJA KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM

Na temelju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Izvješće) od strane Državne revizije, Područni ured Koprivnica i na temelju preporuka koje su utvrđene i navedene Izvješćem, Općina Gornja Rijeka treći put provodi Kriterije izvještavanja za analizu i vrednovanje učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom u svom vlasništvu.

Prema odredbama članka 59.

(1) Komunalna infrastruktura jesu:

1. nerazvrstane ceste

2. javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

3. javna parkirališta

4. javne garaže

5. javne zelene površine

6. građevine i uređaji javne namjene

7. javna rasvjeta

8. groblja i krematoriji na grobljima

9. građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza.

(2) Osim građevina navedenih u stavku 1. ovoga članka, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može odlukom odrediti i druge građevine komunalne infrastrukture, ako služe za obavljanje komunalne djelatnosti.

Općina Gornja Rijeka ima obvezu provoditi Kriterije izvještavanja za analizu i vrednovanje učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom u svom vlasništvu.

Državni ured za reviziju je na temelju utvrđenih činjenica, uzimajući u obzir postavljene ciljeve revizije i kriterije za ocjenu učinkovitosti, ocijenio da je upravljanje komunalnom infrastrukturom u Općini Gornja Rijeka učinkovito, pri čemu su potrebna određena poboljšanja te su Općini dani nalozi i preporuke čijom bi se provedbom povećala učinkovitost upravljanja komunalnom infrastrukturom. Općina Gornja Rijeka je dobila sljedeći nalog i preporuku:

*Državni ured za reviziju preporučuje analizirati i vrednovati učinke upravljanja i korištenja komunalne infrastrukture radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja, utvrđivanja i rješavanja problema u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja utjecaja upravljanja na lokalnu zajednicu te utvrđivanja načina na koje se upravljanje komunalnom infrastrukturom može unaprijediti. Preporučuje se uvesti i primjenjivati kriterije i pokazatelje učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom prema načelima propisanim odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu na kojima se komunalno gospodarstvo temelji te izvještavati javnost o postignutim ciljevima i učincima upravljanja, odnosno o poduzetim mjerama u slučaju neispunjavanja zadanih ciljeva.*

# KRITERIJI IZVJEŠTAVANJA ZA ANALIZU I VREDNOVANJE UČINKOVITOSTI UPRAVLJANJA KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM OPĆINE GORNJA RIJEKA

Kriteriji izvještavanja za analizu i vrednovanje učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom definirani su na temelju preporuka Državnog ureda za reviziju.

*Prema prikupljenim podacima, poslovi nadzora nad upravljanjem komunalnom infrastrukturom i drugom imovinom obavljaju se unutar Jedinstvenog upravnog odjela, na temelju unutarnjih akata kojima su uređeni ustrojstvo i sistematizacija radnih mjesta. Prema objašnjenju Općine Gornja Rijeka, Općina organizira, financira i nadzire građenje i održavanje komunalne infrastrukture te održavanje komunalnog reda na svom području na način da po završetku radova na održavanju nerazvrstanih cesta i košnje javnih površina s izvoditeljem radova sastavlja zapisnik o primopredaji i okončanom obračunu izvedenih radova na temelju narudžbenica, kojeg potvrđuju izvoditelj radova, Općinski načelnik i komunalni redar. Prikuplja podatke o stanju nerazvrstanih cesta, javnih površina i drugih građevina i uređaja javne namjene dojavom mještana ili redovnim pregledom komunalnog redara koji sastavlja prijedlog potreba za sanacijom, nekom drugom intervencijom, odnosno građenjem ili rekonstrukcijom objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Prijedloge potreba komunalni redar dostavlja općinskom načelniku, a Općinsko vijeće u skladu s raspoloživim sredstvima uvrštava ih u programe građenja i održavanja komunalne infrastrukture za sljedeću godinu. Izvedene radove na održavanju javne rasvjete potvrđuje komunalni redar ovjerom radnog naloga za izvođenje radova. Nadzor nad izvršenjem poslova komunalne djelatnosti deratizacije, Općina obavlja na način da prikupi potvrde o provedenoj deratizaciji koje potvrđuju izvoditelj i korisnik usluge te pribavlja izvješća o provedenoj deratizaciji izvoditelja usluge i izvješća Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije o izvršenom stručnom nadzoru nad provedbom deratizacije za svaku kalendarsku godinu. Međutim, Općina ne provodi sustavnu analizu i vrednovanje učinaka upravljanja i korištenja komunalne infrastrukture i utjecaja upravljanja na lokalnu zajednicu radi utvrđivanja mogućnosti unaprjeđenja upravljanja komunalnom infrastrukturom te ne raspolaže podacima i zaključcima o učincima upravljanja komunalnom infrastrukturom koji bi proizašli iz provedene analize i vrednovanja. Osnovni pokazatelji koji se mogu koristiti za analizu i vrednovanje su podaci o stanju pojedinih nerazvrstanih cesta u cilju poduzimanja potrebnih mjera i radnji radi održavanja njihove prohodnosti i tehničke ispravnosti te prometne sigurnosti na njima, o stanju pojedinih javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima radi obavljanja popravaka kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost, o stanju pojedinih građevina javne odvodnje oborinskih voda u cilju poduzimanja potrebnih aktivnosti radi efikasnog prihvata i odvodnje oborinskih voda s površina javne namjene, o udjelu javnih zelenih površina u ukupnoj općinskoj površini i osvijetljenosti javnih površina, u cilju njihova povećanja radi poboljšanja kvalitete života mještana. Također, mogu se analizirati i podaci o stanju građevina i uređaja javne namjene radi poduzimanja potrebnih aktivnosti za njihovo održavanje, o potrebama za parkirnim i grobnim mjestima u cilju povećanja njihova broja i lakše dostupnosti mještanima, o prilagođenosti javnih površina za kretanje osoba s posebnim potrebama te drugi podaci u vezi s upravljanjem komunalnom infrastrukturom. Utjecaj upravljanja na lokalnu zajednicu može se analizirati i vrednovati i na temelju podataka i saznanja o broju korisnika pojedinih komunalnih usluga u odnosu na broj stanovnika Općine Gornja Rijeka te njihovu zadovoljstvu ili nezadovoljstvu u pogledu stanja i korištenja komunalne infrastrukture na području Općine, a podaci i saznanja mogu se prikupljati promatranjem i anketiranjem stanovnika te iz medija, javnog pogovora i iz drugih izvora.*

Kriteriji izvještavanja za analizu i vrednovanje učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom definirano je polazištima iz Programa građenja komunalne infrastrukture Općine Gornja Rijeka za 2023. godinu i Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Gornja Rijeka za 2023. godinu.

## **2.1. Nerazvrstane ceste**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 1.1. „Nerazvrstane ceste“**  **Razdoblje: siječanj - prosinac 2023.** | | | | | | | | |
| **MJERA** | **PRAVNO/UPRAVNI INSTRUMENTI**  **PROVEDBE MJERE** | **AKTIVNOSTI/ NAČIN OSTVARENJA** | **OPIS AKTIVNOSTI** | **POKAZATELJI REZULTATA** | **MJERNA**  **JEDINICA ZA POKAZATELJ REZULTATA** | **POLAZNA**  **I CILJANA**  **VRIJEDNOST MJERNE JEDINICE\*** | **UTJECAJ NA LOKALNU ZAJEDNICU** | **KRITERIJI I POKAZATELJI UČINKOVITOSTI** |
| Osiguranje tehničkih uvjeta za korištenje prometnica  i sigurnosti prometa | Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/18, 110/18, 32/20),  Zakon o cestama (»Narodne novine«, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22),  Zakon o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),  Zakon o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 120/16, 114/22),  Zakon o koncesijama (»Narodne novine«, broj 69/17, 107/20),  Program građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu („Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije“ broj 39/22, 17/23. i 28a/23)  Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu („Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije“ broj 39/22. i 28a/23) | 1. Građenje nerazvrstanih cesta za promet motornih vozila | 1. NC-66 (Radnička ulica nastavak)  Modernizacija (asfaltiranje) nerazvrstane ceste u dužini 50 metara, dio kčbr 3164 k.o. Gornja Riijeka  2. NC-67 (Radnička ulica nastavak-Šerenge)  Modernizacija (asfaltiranje) nerazvrstane ceste u dužini 125 metara, dio kčbr 3167 k.o. Gornja Rijeka  3. Stručni nadzor | Broj izgrađenih  /restauriranih cesta | Broj | Polazno: 2  Ciljano: 2 | Sigurnost prometa, tehnička ispravnost prometnica  i uporabljivost prometnica.  Povezanost naselja sa općinskim središtem  i državnim prometnicama. | Izgradnja novih i/ili rekonstrukcija postojećih prometnica.  Modernizacija postojećih nerazvrstanih cesta.  Uređenje i održavanje prometnica.  Broj izrađenih /restauriranih cesta. |
| 2. Održavanje nerazvrstanih cesta za promet motornih vozila | 1. Održavanje šljunčanih cesta  - zemljani radovi u svrhu proširenja i uređenja nerazvrstanih cesta i lokalnih puteva (rad stroja),  - nabava i ugradnja kamenog materijala svih granulacija za uređenje lokalnih puteva, sanaciju  udarnih rupa na nerazvrstanim cestama i njihovo redovno održavanje  Radovi će se obavljati na slijedećim nerazvrstanim cestama:  Održavanje šljunčanih cesta obuhvaćeno je:  - zemljani radovi u svrhu proširenja i uređenja nerazvrstanih cesta i lokalnih puteva (rad stroja),  - nabava i ugradnja kamenog materijala svih granulacija za uređenje lokalnih puteva, sanaciju  udarnih rupa na nerazvrstanim cestama i njihovo redovno održavanje  Radovi su se obavljali na slijedećim nerazvrstanim cestama:  -Fajerovec, NC-97, kčbr. 498/1 k.o. Lukačevec,  -Donja Rijeka, NC-7, kčbr. 3203, k.o. Gornja Rijeka,  -Donja Rijeka NC-39,kčbr.3205 k.o. Gornja Rijeka  -Donja Rijeka, NC-49, kčbr. 2742, k.o. Gornja Rijeka,  -Donja Rijeka NC-50,kčbr.3192 k.o. Gornja Rijeka,  -Donja Rijeka NC-52, kčbr.3198 k.o.Gornja Rijeka  -Donja Rijeka, NC-56, kčbr. 3038/2, k.o. Gornja Rijeka,  -Gornja Rijeka, NC-61, kčbr. 3085, k.o. Gornja Rijeka,  -Kolarec, NC-110, kčbr. 4451 k.o. Pofuki,  -Kolarec NC-113, kčbr.4454 k.o Pofuki  -Kolarec NC-160, kčbr.847/50 k.o. Pofuki  -Kostanjevec Riječki, NC-146, 1776/73 k.o. Gornja Rijeka,  -Pofuki, NC-125, kčbr. 4482 k.o. Pofuki,  -Štrigovec, NC-10, kčbr.3682 k.o. Štrigovec  -Štrigovec NC-88, kčbr. 3664 k.o.Štrigovec  -Štrigovec, NC-85, kčbr.3684 k.o.Lukačevec  2. Malčiranje bankina i cestovnih jaraka  -cca 20000m² bankina i cestovnih jaraka  3. Zacijevljenje cestovnih jaraka i uređenje odvodnje u svrhu zaštite prometnica – nerazvrstanih cesta  - nabava i ugradnja betonskih cijevi raznih profila za održavanje i uređenje odvodnje uz nerazvrstane ceste i lokalne puteve  - po ukazanoj potrebi  4.. Prometna signalizacija  - nabava i postava vertikalne prometne signalizacije na novoasfaltiranim cestama, obnova dotrajale signalizacije, nabava putokaza i prometnih ogledala za naselja i nabava ostale prometne signalizacije po potrebi | Broj održavanih  cesta | Broj | Polazno: 18  Ciljano: 16 | Sigurnost prometa, tehnička ispravnost prometnica  i uporabljivost prometnica.  Povezanost naselja sa općinskim središtem  i državnim prometnicama. | Izgradnja novih  i/ili rekonstrukcija postojećih prometnica.  Modernizacija postojećih nerazvrstanih cesta.  Uređenje  i održavanje prometnica.  Broj održavanih cesta. |

**2.2. Javne zelene površine**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 1.2. „Javne zelene površine“**  **Razdoblje: siječanj - prosinac 2023.** | | | | | | | | |
| **MJERA** | **PRAVNO/UPRAVNI INSTRUMENTI**  **PROVEDBE MJERE** | **AKTIVNOSTI/ NAČIN OSTVARENJA** | **OPIS AKTIVNOSTI** | **POKAZATELJI REZULTATA** | **MJERNA**  **JEDINICA ZA POKAZATELJ REZULTATA** | **POLAZNA**  **I CILJANA**  **VRIJEDNOST MJERNE JEDINICE\*** | **UTJECAJ NA LOKALNU ZAJEDNICU** | **KRITERIJI I POKAZATELJI UČINKOVITOSTI** |
| Poduzimanje mjera i aktivnosti  na javnim zelenim površinama | Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/18, 110/18, 32/20),  Zakon o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),  Zakon o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 120/16, 114/22),  Zakon o koncesijama (»Narodne novine«, broj 69/17, 107/20),, 31/22. i 39/22)  Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu („Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije“ broj 39/22. i 28a/23) | 2. Održavanje javnih zelenih površina | 2.1. Održavanje parkova i zelenih površina što obuhvaća rušenje i orezivanje zelenila, košnju i sjetvu trave, sadnju zelenila i cvijeća i čišćenje zelenih površina  - po potrebi, najmanje 5 puta godišnje | Broj provedenih aktivnosti | Broj | Polazno: 4  Ciljano: 4 | Uređene javne površine  za lokalno stanovništvo  i druge posjetitelje. | Održavanje javnih površina (zelenih  i prometnih površina),  te uređenje istih.  Broj provedenih aktivnosti. |

**2.3. Građevine, uređaji i predmeti javne namjene**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 1.3. „Građevine, uređaji i predmeti javne namjene“**  **Razdoblje: siječanj - prosinac 2023.** | | | | | | | | |
| **MJERA** | **PRAVNO/UPRAVNI INSTRUMENTI**  **PROVEDBE MJERE** | **AKTIVNOSTI/ NAČIN OSTVARENJA** | **OPIS AKTIVNOSTI** | **POKAZATELJI REZULTATA** | **MJERNA**  **JEDINICA ZA POKAZATELJ REZULTATA** | **POLAZNA**  **I CILJANA**  **VRIJEDNOST MJERNE JEDINICE\*** | **UTJECAJ NA LOKALNU ZAJEDNICU** | **KRITERIJI I POKAZATELJI UČINKOVITOSTI** |
| Poduzimanje mjera i aktivnosti  na javnim zelenim površinama | Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/18, 110/18, 32/20),  Zakon o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),  Zakon o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 120/16, 114/22),  Zakon o koncesijama (»Narodne novine«, broj 69/17, 107/20),  Program građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu („Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije“ broj 39/22, 17/23. i 28a/23)  Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu („Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije“ broj 39/22. i 28a/23) | 1. Građenje građevina, uređaja i predmeta javne namjene | 1. Uređenje križa u naselju Donja Uređenje križa u naselju Donja Rijeka, kčbr. 3205 k.o. Gornja Rijeka  2. Uređenje križa u naselju Štrigovec, kčbr. 317/1 k.o. Štrigovec  3.Uređenje križa u naselju Pofuki, kčbr. 4506 k.o. Pofuki | Broj provedenih aktivnosti | Broj | Polazno: 3  Ciljano: 3 | Uređene javne površine  za lokalno stanovništvo  i druge posjetitelje. | Izgradnja i rekonstrukcija građevina javne namjene u skladu sa tehničkim uvjetima izgradnje.  Broj provedenih aktivnosti. |

## **2.4. Čistoća javnih površina**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 1.4. „Čistoća javnih površina“**  **Razdoblje: siječanj - prosinac 2023.** | | | | | | | | |
| **MJERA** | **PRAVNO/UPRAVNI INSTRUMENTI**  **PROVEDBE MJERE** | **AKTIVNOSTI/ NAČIN OSTVARENJA** | **OPIS AKTIVNOSTI** | **POKAZATELJI REZULTATA** | **MJERNA**  **JEDINICA ZA POKAZATELJ REZULTATA** | **POLAZNA**  **I CILJANA**  **VRIJEDNOST MJERNE JEDINICE\*** | **UTJECAJ NA LOKALNU ZAJEDNICU** | **KRITERIJI I POKAZATELJI UČINKOVITOSTI** |
| Poduzimanje mjera i aktivnosti  za građenje  i održavanje građevina  i uređaja javne namjene | Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/18, 110/18, 32/20),  Zakon o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 120/16, 114/22),  Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu („Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije“ broj 39/22. i 28a/23) | 1. Održavanje čistoće javnih površina | 1. Čišćenje nerazvrstanih cesta i poljskih putova od snijega i leda (zimska služba)  - po potrebi  2. Čišćenje površina javne namjene, postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu Općine  - po potrebi | Broj provedenih aktivnosti | Broj | Polazno: 10  Ciljano: 10 | Očišćene čistoće javne površine  za lokalno stanovništvo  i druge posjetitelje. | Održavanje čistoće javnih površina  te uređenje istih.  Broj provedenih aktivnosti. |

## **2.5. Javna rasvjeta**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 1.5. „Javna rasvjeta“**  **Razdoblje: siječanj - prosinac 2023.** | | | | | | | | |
| **MJERA** | **PRAVNO/UPRAVNI INSTRUMENTI**  **PROVEDBE MJERE** | **AKTIVNOSTI/ NAČIN OSTVARENJA** | **OPIS AKTIVNOSTI** | **POKAZATELJI REZULTATA** | **MJERNA**  **JEDINICA ZA POKAZATELJ REZULTATA** | **POLAZNA**  **I CILJANA**  **VRIJEDNOST MJERNE JEDINICE\*** | **UTJECAJ NA LOKALNU ZAJEDNICU** | **KRITERIJI I POKAZATELJI UČINKOVITOSTI** |
| Osiguravanje redovnog održavanja javne rasvjete i troškova potrošnje,  te dopuna novim rasvjetnim tijelima | Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/18, 110/18, 32/20),  Zakon o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),  Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (»Narodne novine«, broj 14/19),  Zakon o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 120/16, 114/22),  Zakon o koncesijama (»Narodne novine«, broj 69/17, 107/20),  Pravilnik o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim sustavima (»Narodne novine«, broj 128/20),  Program građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu („Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije“ broj 39/22, 17/23. i 28a/23)  Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu („Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije“ broj 39/22. i 28a/23) | 1. Građenje građevina i uređaja javne rasvjete | 1. Rekonstrukcija javne rasvjete u naseljima Kolarec, Deklešanec, Gornja Rijeka (Križevačka ulica, Vinogradska ulica, Ulica Kralja Bele IV, Jablanova ulica, Novoselska ulica), Kostanjevec Riječki, Štrigovec i Donja Rijeka. | Broj provedenih aktivnosti | Broj | Polazno: 46  Ciljano: 46 | Osiguravaju se osnovni životni uvjeti stanovnika. | Građenje i održavanje građevina i uređaja javne rasvjete u skladu sa tehničkim uvjetima.  Broj provedenih aktivnosti. |
| 2. Održavanje građevina i uređaja javne rasvjete | 1. Održavanje javne rasvjete -zamjena žarulja, svjetiljki i stupova po potrebi te postava i skidanje postojećeg nakita jednom godišnje  2. Troškovi električne energije javne rasvjete |

## **2.6. Groblja i krematoriji na grobljima**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 1.6. „Groblja i krematoriji na grobljima“**  **Razdoblje: siječanj - prosinac 2023.** | | | | | | | | |
| **MJERA** | **PRAVNO/UPRAVNI INSTRUMENTI**  **PROVEDBE MJERE** | **AKTIVNOSTI/ NAČIN OSTVARENJA** | **OPIS AKTIVNOSTI** | **POKAZATELJI REZULTATA** | **MJERNA**  **JEDINICA ZA POKAZATELJ REZULTATA** | **POLAZNA**  **I CILJANA**  **VRIJEDNOST MJERNE JEDINICE\*** | **UTJECAJ NA LOKALNU ZAJEDNICU** | **KRITERIJI I POKAZATELJI UČINKOVITOSTI** |
| Poduzimanje mjera i aktivnosti  na grobljima i mrtvačnicama | Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/18, 110/18, 32/20),  Zakon o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),  Zakon o grobljima (»Narodne novine«, broj 19/98, 50/12, 89/17),  Zakon o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 120/16, 114/22),  Zakon o koncesijama (»Narodne novine«, broj 69/17, 107/20),  Pravilnik o grobljima (»Narodne novine«, broj 99/02),  Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu („Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije“ broj 39/22. i 28a/23) | 2. Održavanje groblja i mrtvačnica | 1. održavanje mrtvačnica na mjesnim grobljima u naselju Dropkovec i Gornja Rijeka | Broj provedenih aktivnosti | Broj | Polazno: 2  Ciljano: 2 | Osigurani uvjeti za dostojanstven ispraćaj  i počivalište preminulih stanovnika. | Održavanje mjesnog groblja.  Broj provedenih aktivnosti. |

**2.7. Deratizacija i dezinsekcija**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 1.7. „Deratizacija i dezinsekcija“**  **Razdoblje: siječanj - prosinac 2023.** | | | | | | | | |
| **MJERA** | **PRAVNO/UPRAVNI INSTRUMENTI**  **PROVEDBE MJERE** | **AKTIVNOSTI/ NAČIN OSTVARENJA** | **OPIS AKTIVNOSTI** | **POKAZATELJI REZULTATA** | **MJERNA**  **JEDINICA ZA POKAZATELJ REZULTATA** | **POLAZNA**  **I CILJANA**  **VRIJEDNOST MJERNE JEDINICE\*** | **UTJECAJ NA LOKALNU ZAJEDNICU** | **KRITERIJI I POKAZATELJI UČINKOVITOSTI** |
| Poduzimanje mjera i aktivnosti  za građenje  i održavanje građevina  i uređaja javne namjene | Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/18, 110/18, 32/20),  Zakon o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 120/16, 114/22),  Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20, 143/21)  Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu („Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije“ broj 39/22. i 28a/23) | 1. Provođenje usluga deratizacije i dezinsekcije | Provođenje usluga deratizacije i dezinsekcije jednom godišnje  - cca 550 kućanstava i javnih objekata na području općine | Broj provedenih aktivnosti | Broj | Polazno: 1  Ciljano: 1 | Osiguranje zaštite pučanstva od zaraznih bolesti | Smanjenje populacije glodavaca |

**2.8. Veterinarske usluge**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 1.4. „Veterinarske usluge“**  **Razdoblje: siječanj - prosinac 2023.** | | | | | | | | |
| **MJERA** | **PRAVNO/UPRAVNI INSTRUMENTI**  **PROVEDBE MJERE** | **AKTIVNOSTI/ NAČIN OSTVARENJA** | **OPIS AKTIVNOSTI** | **POKAZATELJI REZULTATA** | **MJERNA**  **JEDINICA ZA POKAZATELJ REZULTATA** | **POLAZNA**  **I CILJANA**  **VRIJEDNOST MJERNE JEDINICE\*** | **UTJECAJ NA LOKALNU ZAJEDNICU** | **KRITERIJI I POKAZATELJI UČINKOVITOSTI** |
| Poduzimanje mjera i aktivnosti  za građenje  i održavanje građevina  i uređaja javne namjene | Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/18, 110/18, 32/20),  Zakon o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 120/16, 114/22),  Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20, 143/21)  Zakon o zaštiti životinja („Narodne novine“ 102/17, 32/19)  Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu („Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije“ broj 39/22. i 28a/23) | 1.uklanjanje uginulih životinja i lešina s javnih površina  2.postupanje s napuštenim i izgubljenim životinjama | Provođenje uklanjanja uginulih životinja i lešina s javnih površina  Sakupljanje, odvoz i zbrinjavanje napuštenih životinja putem ovlaštenog skloništa | Broj provedenih aktivnosti | Broj | Polazno: 2  Ciljano: 2 | Zbrinute napuštene životinje  Povećanje sigurnosti lokalnog stanovništva | Smanjenje broja napuštenih životinja |

# PODACI O STANJU POJEDINIH KATEGORIJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REDNI BROJ** | **NAZIV KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **BROJ** | | **NAMJENA** | **PRIJEDLOZI ZA POBOLJŠANJA** | **PLANIRANE AKTIVNOSTI**  **U 2024. GODINI** | **REZULTAT** | **UTJECAJ NA LOKALNU ZAJEDNICU** |
| **1.** | **Nerazvrstane ceste** | Ceste | 146 | Promet motornih vozila. | Ceste su u funkciji ali je potrebna modernizacija (rekonstrukcija) postojećih nerazvrstanih cesta. Jedinica lokalne samouprave kontinuirano radi na modernizaciji svake tekuće godine. | * nastavak modernizacije postojećih nerazvrstanih cesta (rekonstrukcija) * stručni nadzor * strojna ugradnja kamenih materijala * kameni materijal za održavanje cesta * postava i održavanje signalizacije * održavanje i uklanjanje raslinja koje sprječava preglednost ili zaklanja prometnu signalizaciju * popravak bankina * iskop/produbljivanje jaraka * čišćenje jaraka * čišćenje i popravak glave propusta * popravak rubnjaka * strojno planiranje puteva | Modernizacija nerazvrstanih cesta koje će osigurati sigurnost, tehničku ispravnost i uporabljivost cesta i prometa na području općine. | Sigurnost prometa, tehnička ispravnost prometnica  i uporabljivost prometnica.  Povezanost naselja sa općinskim središtem  i državnim prometnicama. |
| **2.** | **Javne zelene površine** | Održavanje parkova i zelenih površina | 5 | Zelene površine uz ceste i ulice |  | -održavanje parkova i zelenih površina | Uređena zelena površina  na raspolaganju djeci mladima i lokalnom stanovništvu | Uređene javne površine  za lokalno stanovništvo  i druge posjetitelje. |
| **3.** | **Građevine i uređaji javne namjene** | Uređaji i predmeti javne namjene lokalnog značaja | 3 | Građevine  i uređaji javne namjene definirani zakonom | Općina je uredila križ u naselju Štrigovec | Sve autobusne nadstrešnice su u dobrom stanju. Kada budu nastale potrebe za popravcima Općina će postupiti sukladno potrebama na raspolaganje putnicima javnog prijevoza. | Uređeni uređaji javne namjene lokalnog značaja | .  Obnovljeni uređaji javne namjene od lokalnog značaja. |
| **4.** | **Javna rasvjeta** | Rasvjetna tijela | 410 | Osvjetljenje javnih površina. | Postojeća javna rasvjeta je u funkciji te je prethodnih godina provedena modernizacija suvremenom led rasvjetom. Općina je tijekom 2023. godine postavila novih 46 rasvjetni tijela | * proširenje javne rasvjete prema ukazanim potrebama * stručni nadzor | Proširenje javne rasvjete prema tehničkim uvjetima, zakonima i propisima na raspolaganje lokalnom stanovništvu. | Osiguravanje osnovnih životnih uvjeta stanovnika. |
| **5.** | **Groblja i krematoriji na grobljima** | Groblja | 2 | Ukop pokojnika. | Općina ima na raspolaganju groblja u naseljima Gornja Rijeka i Dropkovec. Potrebno je kontinuirano raditi na održavanju groblja i mrtvačnica. | * nastavak održavanja groblja i mrtvačnica na mjesnom groblju Gornja Rijeka i Dropkovec | Modernizacija prema tehničkim uvjetima, zakonima i propisima na raspolaganje lokalnom stanovništvu. | Osigurani uvjeti  za dostojanstven ispraćaj  i počivalište preminulih stanovnika. |
| **6.** | **Čistoća javnih površina** | Zimska služba | 1 | Čišćenje nerazvrstanih cesta, poljskih putova i ostalih javnih površina od snijega i leda (zimska služba) | Općina kontinuirano vrši čišćenje nerazvrstanih cesta, poljskih putova i ostalih javnih površina od snijega i leda (zimska služba) prema ukazanoj potrebi | * nastavak čišćenja nerazvrstanih cesta, poljskih putova i ostalih javnih površina od snijega i leda (zimska služba) prema ukazanoj potrebi | Očišćene javne površine  za lokalno stanovništvo  i druge posjetitelje. | Osiguranje sigurnih uvjeta za kretanje pješaka i motornih vozila |
| **7.** | **Deratizacija i dezinsekcija** | Deratizacija | 550 | Provedena deratizacija glodavaca i štetnika u privatnim kućanstvima | Povećati provedbu besplatne deratizacije privatnih kućanstava i objekata u vlasništvu JLS na dva puta godišnje | * nastavak provođenja deratizacije u kućanstvima i objektima u vlasništvu općine | Provedena besplatna deratizacija privatnih kućanstava i objekata u vlasništvu JLS | Osiguranje zaštite pučanstva od zaraznih bolesti |
| **8.** | **Veterinarske usluge** | Zbrinjavanje napuštenih pasa | 7 | Zbrinute napušteni psi s područja općine | Općina je zbrinula napiuštene pse s područja općine  -poraditi na edukaciji stanovništva vezano uz kastraciju pasa | * nastavak financiranja boravka pasa u skloništu za životinje do njihovog udomljavanja | Zbrinuto 7 napuštenih životinja | Povećanje sigurnosti lokalnog stanovništva |

# 4. ZAKLJUČAK

Općina Gornja Rijeka drugi je put je provela Kriterije izvještavanja za analizu i vrednovanje učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom u svom vlasništvu na temelju preporuka iz Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Koprivničko-križevačke županije od strane Državne revizije, Područni ured Koprivnica.

Načelnik Općine Gornja Rijeka donijeti će Zaključak o Kriterijima izvještavanja za analizu i vrednovanje učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom u vlasništvu Općine Gornja Rijeka.