Na temelju članka 72., stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18. i 32/20) i članka 29. Statuta Općine Gornja Rijeka („Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije“ 1/18. i 5/20), Općinsko vijeće Općine Gornja Rijeka na 34. sjednici održanoj 7. prosinca 2020. donijelo je

PROGRAM

održavanja komunalne infrastrukture na

području Općine Gornja Rijeka u 2021. godini

- OPĆI DIO

I.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gornja Rijeka u 2021. godini (u daljnjem tekstu: Program) određuje se opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa, s naznakom izvora financiranja.

II.

Program obuhvaća sljedeće komunalne djelatnosti:

- održavanje nerazvrstanih cesta,

- održavanje javnih zelenih površina,

- održavanje groblja,

- održavanje čistoće javnih površina,

- održavanje javne rasvjete,

- deratizacija i dezinsekcija,

- veterinarske usluge,

- održavanje građevina i uređaja komunalne infrastrukture.

- PREDVIĐENI POSLOVI ODRŽAVANJA I PROCJENA TROŠKOVA

III.

U 2021. godini procjena troškova održavanja komunalne infrastrukture iznosi:

| Redni Broj | Opis i opseg poslova | Procjena troškova (kn) |
| --- | --- | --- |
| 1. | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 100.000,00 |
| 1.1. | Održavanje šljunčanih cesta - zemljani radovi u svrhu proširenja i uređenja nerazvrstanih cesta i lokalnih puteva (rad stroja), - nabava i ugradnja kamenog materijala svih granulacija za uređenje lokalnih puteva, sanaciju udarnih rupa na nerazvrstanim cestama i njihovo redovno održavanje Radovi će se obavljati na slijedećim nerazvrstanim cestama: Dropkovec, put prema Podvtama, kčbr. 3683 k.o.Štrigovec Dropkovec, put prema Podgaju, kčbr. 3685 k.o.Štrigovec Donja Rijeka, put prema Kostanjevcu Riječkom, kčbr. 3165 i 3168 k.o. Gornja Rijeka Gornja Rijeka, put prema Kostanjevcu Riječkom, kčbr. 3167, k.o. Gornja Rijeka Gornja Rijeka, put prema groblju, Deklešanec - put nasuprot raspela – kčbr. 3148, k.o. Gornja Rijeka Fodrovec Riječki – Put prema Draškoviću, kčbr 4467, k.o. Pofuki Pofuki- put prema Vukšincu Riječkom, kčbr. 4487 i 4488 k.o. Pofuki Fajerovec - put kod kljeti, kčbr. 1411 k.o. Lukačevec nepredviđene dionice po ukazanoj potrebi mještana | 65.000,00 |
| 1.2. | Malčiranje bankina i cestovnih jaraka -cca 30000m² bankina i cestovnih jaraka | 25.000,00 |
| 1.3. | Zacijevljenje cestovnih jaraka i uređenje odvodnje u svrhu zaštite prometnica – nerazvrstanih cesta - nabava i ugradnja betonskih cijevi raznih profila za održavanje i uređenje odvodnje uz nerazvrstane ceste i lokalne puteve - po ukazanoj potrebi | 5.000,00 |
| 1.4. | Prometna signalizacija - nabava i postava vertikalne prometne signalizacije na novoasfaltiranim cestama, obnova dotrajale signalizacije, nabava putokaza i prometnih ogledala za naselja i nabava ostale prometne signalizacije po potrebi | 5.000,00 |
| 2. | ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA | 20.000,00 |
| 2.1. | Održavanje parkova i zelenih površina što obuhvaća rušenje i orezivanje zelenila, košnju i sjetvu trave, sadnju zelenila i cvijeća i čišćenje zelenih površina - po potrebi, najmanje 5 puta godišnje | 15.000,00 |
| 2.2. | Održavanje dječjih igrališta - redovito održavanje i popravak po potrebi 11 dječjih igrališta | 5.000,00 |
| 3. | ODRŽAVANJE GROBLJA | 20.000,00 |
| 3.1. | Održavanje mrtvačnica na mjesnim grobljima u naselju Dropkovec i Gornja Rijeka - redovito održavanje i popravak po potrebi | 20.000,00 |
| 4. | ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA | 30.000,00 |
| 4.1. | Čišćenje nerazvrstanih cesta i poljskih putova od snijega i leda (zimska služba) - po potrebi | 30.000,00 |
| 5. | ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE | 50.000,00 |
| 5.1. | Održavanje javne rasvjete – zamjena žarulja, svjetiljki i stupova po potrebi te postava i skidanje postojećeg nakita jednom godišnje | 10.000,00 |
| 5.2. | Utrošak električne energije za javnu rasvjetu | 40.000,00 |
| 6. | DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA | 30.000,00 |
|  | Usluga deratizacije i dezinsekcije jednom godišnje - cca 550 kućanstava i javnih objekata na području općine | 30.000,00 |
| 7. | VETERINARSKE USLUGE | 25.000,00 |
| 7.1. | Uklanjanje uginulih životinja i lešina s javnih površina - po potrebi | 2.000,00 |
| 7.2. | Postupanje s napuštenim i izgubljenim životinjama - po potrebi | 23.000,00 |
| 8. | ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 10.000,00 |
|  | Održavanje, popravci i čišćenje predmeta i uređaja javne namjene - po potrebi | 10.000,00 |
|  | UKUPNO (1-8): | 285.000,00 |

IV.

Sredstva za ostvarivanje Programa planiraju se iz slijedeći izvora:

| Redni Broj | Izvori financiranja | Procjena prihoda (kuna) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Od komunalne naknade | 200.000,00 |
| 2. | Od naknade za uređenje voda (NUV) | 5.000,00 |
| 3. | Od poreza na korištenje javnih površina | 5.000,00 |
| 4. | Proračun općine | 75.000,00 |
|  | UKUPNO: | 285.000,00 |

V.

Općinski načelnik Općine Gornja Rijeka podnosi Općinskom vijeću Općine Gornja Rijeka izvješće o izvršenju ovog Programa istodobno s izvješćem o izvršenju Proračuna Općine Gornja Rijeka za prethodnu kalendarsku godinu.

VI.

Ovaj Program objavit će se u „Službenom glasniku Koprivničko – križevačke županije“, a stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORNJA RIJEKA

KLASA: 363-03/20-01/10

URBROJ: 2137/25-20-2

Gornja Rijeka, 7. prosinca 2020.

PREDSJEDNICA:

Vesna Nemčić