Na temelju članka 74., stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18. – Odluka Ustavnog suda RH i 32/20) i članka 53. Statuta Općine Gornja Rijeka („Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije“ broj 1/18, 5/20. i 3/21), općinski načelnik Općine Gornja Rijeka 5. ožujka 2021. godine podnosi

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa održavanja komunalne

infrastrukture na području Općine Gornja Rijeka u 2020. godini

I.

Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gornja Rijeka u 2020. godini („Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije“ broj 20/19. i 16/20)  (u daljnjem tekstu: Program) utvrđen je opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa, s naznakom izvora financiranja.

II.

Održavanjem komunalne infrastrukture u 2020. godini obuhvaćene su sljedeće komunalne djelatnosti:

- održavanje nerazvrstanih cesta,

- održavanje javnih zelenih površina,

- održavanje groblja,

- održavanje čistoće javnih površina,

- održavanje javne rasvjete,

- deratizacija i dezinsekcija,

- veterinarske usluge,

- održavanje građevina, predmeta i uređaja javne namjene.

III.

U 2020. godini održavanje komunalne infrastrukture izvršeno je prema djelatnostima za pojedine komunalne djelatnosti kako slijedi:

| Redni Broj | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA U 2020. GODINI |
| --- | --- |
| 1. | Planirani opis poslova | Planirano kuna | Izvršeni opis poslova | Izvršeno kuna |
| 1.1. | Održavanje šljunčanih cesta - zemljani radovi u svrhu proširenja i uređenja nerazvrstanih cesta i lokalnih puteva (rad stroja), - nabava i ugradnja kamenog materijala svih granulacija za uređenje lokalnih puteva, sanaciju udarnih rupa na nerazvrstanim cestama i njihovo redovno održavanje Radovi će se obavljati na slijedećim nerazvrstanim cestama: Deklešanec: put prema vidikovcu, kčbr. 3121, 3124 k.o. Štrigovec Donja Rijeka: put prema Kolarcu (špica), kčbr. 3205 k.o. Gornja Rijeka. Dropkovec: put kod Lukačića, kčbr. 3684 k.o.Štrigovec put od tvornice prema Bočačevu Riječkom, kčbr. 3682 k.o. Štrigovec, put Radan, kčbr: 3670 k.o. Štrigovec. Fajerovec: put kod kljeti, kčbr. 3687 k.o. Lukačevec Gornja Rijeka: šumski put, kčbr 3082/1, 3111 k.o. Gornja Rijeka, put Bela Gorica-Puščak, kčbr. 3136, 3134 k.o. Gornja Rijeka. Kolarec: put Borščak prema Vukšincu Riječkom, kčbr. 4476, 847/13 i 847/50 k.o. Pofuki, put ispod Kosa prema selu, kčbr. 834/16 k.o. Pofuki Kostanjevec Riječki: put ispod Bačana, kčbr. 3181 k.o. Gornja Rijeka. Nemčevec: put od sela prema Badelu, kčbr. 3687 k.o. Lukačevec, Pofuki put prema Vukšincu Riječkom, kčbr. 4482 k.o. Pofuki Vukšinec Riječki: put kod igrališta, kčbr. 141/24 k.o. Pofuki Nepredviđene dionice po ukazanoj potrebi mještana | 89.560,99 | Održavanjem šljunčanih cesta obuhvaćeno je: - zemljani radovi u svrhu proširenja i uređenja nerazvrstanih cesta i lokalnih puteva (rad stroja), - nabava i ugradnja kamenog materijala svih granulacija za uređenje puteva, sanacija udarnih rupa na nerazvrstanim cestama i njihovo redovno održavanje. Radovi su se obavljali na slijedećim nerazvrstanim cestama: Deklešanec: put prema vidikovcu, kčbr. 3121, 3124 k.o. Štrigovec Donja Rijeka: put prema Kolarcu (špica), kčbr. 3205 k.o. Gornja Rijeka. Dropkovec: put kod Lukačića, kčbr. 3684 k.o.Štrigovec put od tvornice prema Bočačevu Riječkom, kčbr. 3682 k.o. Štrigovec, put Radan, kčbr: 3670 k.o. Štrigovec. Fajerovec: put kod kljeti, kčbr. 3687 k.o. Lukačevec Gornja Rijeka: šumski put, kčbr 3082/1, 3111 k.o. Gornja Rijeka, put Bela Gorica-Puščak, kčbr. 3136, 3134 k.o. Gornja Rijeka. Kolarec: put Borščak od Kosa prema selu, kčbr. 4476, 847/13, 847/50 i kčbr. 834/16 k.o. Pofuki Kostanjevec Riječki: put ispod Bačana, kčbr. 3181 k.o. Gornja Rijeka. Nemčevec: put od sela prema Badelu, kčbr. 3687 k.o. Lukačevec, Pofuki put prema Vukšincu Riječkom, kčbr. 4482 k.o. Pofuki Vukšinec Riječki: put kod igrališta, kčbr. 141/24 k.o. Pofuki Nepredviđene dionice po ukazanoj potrebi mještana: - put u Donjoj Rijeci, kčbr. 1711; k.o. Gornja Rijeka - put u Pofukima kčbr. 4446; k.o. Pofuki - put u Lukačevcu kčbr. 3695; k.o. Lukačevec - put u Pofukima kčbr. 4448; k.o. Pofuki - put u Gornjoj Rijeci kčbr. 3085; k.o. Gornja Rijeka - sanacija mosta u Kolarcu, kčbr. 4500/1; k.o. Pofuki | 95.548,65 |
| 1.2. | Malčiranje bankina i cestovnih jaraka -cca 30000m² bankina i cestovnih jaraka | 30.000,00 | Malčiranje bankina i cestovnih jaraka -cca 30000m² bankina i cestovnih jaraka | 25.000,00 |
| 1.3. | Zacijevljenje cestovnih jaraka i uređenje odvodnje u svrhu zaštite prometnica – nerazvrstanih cesta - nabava i ugradnja betonskih cijevi raznih profila za održavanje i uređenje odvodnje uz nerazvrstane ceste i lokalne puteve - po ukazanoj potrebi mještana | 5.000,00 | Zacijevljenje cestovnih jaraka i uređenje odvodnje u svrhu zaštite prometnica – nerazvrstanih cesta - nabava i ugradnja betonskih cijevi raznih profila za održavanje i uređenje odvodnje uz nerazvrstane ceste i lokalne puteve | 4.995,00 |
| 1.4. | Prometna signalizacija - nabava i postava vertikalne prometne signalizacije na novoasfaltiranim cestama, obnova dotrajale signalizacije, nabava putokaza i prometnih ogledala za naselja i nabava ostale prometne signalizacije po potrebi | 5.000,00 | Prometna signalizacija - nabava i postava vertikalne prometne signalizacije na novoasfaltiranim cestama, obnova dotrajale signalizacije, nabava putokaza i prometnih ogledala za naselja i nabava ostale prometne signalizacije po potrebi - projekt nije realiziran | 0,00 |
|  | UKUPNO: | 124.560,99 |  | 125.543,65 |
|  | ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA U 2020. GODINI |
| 2. | Planirani opis poslova | Planirano kuna | Izvršeni opis poslova | Izvršeno kuna |
| 2.1. | Održavanjem parkova i zelenih površina planirano je rušenje i orezivanje zelenila, košnja i sjetva trave, sadnja zelenila i cvijeća i čišćenje zelenih površina - po potrebi, najmanje 5 puta godišnje | 15.000,00 | Održavani su parkovi i zelene površine te je izvršeno orezivanje zelenila, košnja trave i čišćenje zelenih površina - po potrebi, najmanje 5 puta godišnje | 14.997,50 |
| 2.2. | Održavanje dječjih igrališta - planirano je redovito održavanje i popravak po potrebi 11 dječjih igrališta | 5.000,00 | Održavanje dječjih igrališta - tijekom 2020. godine nije bilo potrebe za radovima održavanja dječjih igrališta | 0,00 |
|  | UKUPNO: | 20.000,00 |  | 14.997,50 |
| ODRŽAVANJE GROBLJA U 2020. GODINI |
| 3. | Planirani opis poslova | Planirano kuna | Izvršeni opis poslova | Izvršeno kuna |
| 3.1. | Planirano je održavanje mrtvačnica na mjesnim grobljima u naselju Dropkovec i Gornja Rijeka - redovito održavanje i popravak po potrebi | 20.000,00 | Tijekom 2020. godine ovaj projekt nije realiziran | 0,00 |
| ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA U 2020. GODINI |
| 4. | Planirani opis poslova | Planirano kuna | Izvršeni opis poslova | Izvršeno kuna |
| 4.1. | Planirano je čišćenje nerazvrstanih cesta i poljskih putova od snijega i leda (zimska služba) - po potrebi | 30.000,00 | Tijekom 2020. godine je vršeno čišćenje nerazvrstanih cesta i poljskih putova od snijega i leda (zimska služba) | 3.362,50 |
| 4.2. | Sanacija divljih deponija | 10.000,00 | Tijekom 2020. godine očišćeno je divlje deponije na kčbr 4470 k.o. Pofuki | 10.000,00 |
|  | UKUPNO: | 40.000,00 |  | 13.362,50 |
| ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE U 2020. GODINI |
| 5. | Planirani opis poslova | Planirano kuna | Izvršeni opis poslova | Izvršeno kuna |
| 5.1. | Održavanje javne rasvjete – zamjena žarulja, svjetiljki i stupova po potrebi te postava i skidanje postojećeg nakita jednom godišnje | 15.000,00 | Izvršeno je održavanje javne rasvjete – zamjena rasvjetnih tijela te postava i skidanje postojećeg božićnog i novogodišnjeg nakita | 14.985,00 |
| 5.3. | Utrošak električne energije za javnu rasvjetu | 50.000,00 | Utrošak električne energije za javnu rasvjetu | 42.849,25 |
|  | UKUPNO: | 65.000,00 |  | 57.834,25 |
| DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA U 2020. GODINI |
| 6. | Planirani opis poslova | Planirano kuna | Izvršeni opis poslova | Izvršeno kuna |
|  | Planirana je usluga deratizacije i dezinsekcije jednom godišnje - cca 550 kućanstava i javnih objekata na području općine | 15.000,00 | Izvršena je jesenska deratizacija kućanstava u javnih objekata na području općine | 11.395,75 |
| VETERINARSKE USLUGE U 2020. GODINI |
| 7. | Planirani opis poslova | Planirano kuna | Izvršeni opis poslova | Izvršeno kuna |
| 7.1. | Planirano je uklanjanje uginulih životinja i lešina s javnih površina - po potrebi | 2.000,00 | Izvršeno je uklanjanje uginulih životinja i lešina s javnih površina po potrebi putem ovlaštene tvrtke | 0,00 |
| 7.2. | Planirano je postupanje s napuštenim i izgubljenim životinjama - po potrebi | 23.000,00 | Tijekom 2020. godine nije sklopljen ugovor s ovlaštenim azilom za životinje | 1.049,53 |
|  | UKUPNO: | 25.000,00 |  | 1.049,53 |
| ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, PREDMETA I UREĐAJA JAVNE NAMJENEU 2020. GODINI |
| 8. | Planirani opis poslova | Planirano kuna | Izvršeni opis poslova | Izvršeno kuna |
|  | Planirano je održavanje, popravci i čišćenje predmeta i uređaja javne namjene - po potrebi | 10.000,00 | Tijekom 2020. godine nisu vršeni održavanje, popravci i čišćenje predmeta i uređaja javne namjene | 0,00 |

IV.

Ukupna vrijednost procijenjenih troškova po ovom Programu iznosila je 319.560,99 kuna, a izvršeno je 224.183,18 kuna ili 70,15%.

Sredstva za ostvarivanje Programa planirana su i ostvarena iz slijedećih izvora:

| Redni Broj | Izvori financiranja | Procjena prihoda (kuna) | Ostvareno prihoda (kuna) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Od komunalne naknade | 195.000,00 | 169.622,19 |
| 2. | Od naknade za uređenje voda (NUV) | 5.000,00 | 0,00 |
| 3. | Od poreza na korištenje javnih površina | 15.000,00 | 15.850,00 |
| 4. | Proračun općine | 50.000,00 | 0,00 |
| 5. | Proračun općine (prenesena sredstva) | 54.560,99 | 54.560,99 |
|  | UKUPNO: | 319.560,99 | 240.033,18 |

V.

Ovo Izvješće dostavit će se Općinskom vijeću Općine Gornja Rijeka.

VI.

Ovo Izvješće objavit će se u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“.

KLASA: 363-03/21-01/02

URBROJ: 2137/25-21-1

Gornja Rijeka, 5. ožujka 2021.

Općinski načelnik:

Darko Fištrović