Na temelju članka 71., stavka 1., Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 – Odluka Ustavnog suda RH i 32/20)  i članka 29. Statuta Općine Gornja Rijeka („Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije“ broj 1/18, 5/20. i 3/21), Općinsko vijeće Općine Gornja Rijeka na 37. sjednici održanoj 29. ožujka 2021. donijelo je

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o  izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Gornja Rijeka u 2020. godini

I.

Usvaja se Izvješće o  izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Gornja Rijeka u 2020. godini, KLASA: 363-03/21-01/01, URBROJ: 2137/25-21-1 od 5. ožujka 2021. godine.

II.

Izvješće iz točke I. nalazi se u prilogu ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

III.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije".

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORNJA RIJEKA

KLASA: 363-03/21-01/01

URBROJ: 2137/25-21-3

Gornja Rijeka, 29. ožujka 2021.

PREDSJEDNICA:

Vesna Nemčić

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18. – Odluka Ustavnog suda RH i 32/20) i članka 53. Statuta Općine Gornja Rijeka („Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije“ broj 1/18, 5/20. i 3/21), općinski načelnik Općine Gornja Rijeka 5. ožujka 2021. godine donosi

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa građenja komunalne

infrastrukture na području Općine Gornja Rijeka u 2020. godini

I.

Programom građenja komunalne infrastrukture na području Općine Gornja Rijeka u 2020. godini („Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije“ broj 20/19. i 16/20)  (u daljnjem tekstu: Program) utvrđena je komunalna infrastruktura koja će se graditi u Općini Gornja Rijeka (u daljnjem tekstu: Općina) u 2020. godini.

Program se izrađuje i donosi u skladu s Izvješćem o stanju u prostoru, potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa, a vodeći računa o troškovima građenja infrastrukture te financijskim mogućnostima i predvidivim izvorima prihoda.

II.

Troškovi građenja komunalne infrastrukture obavljaju se prema načelu punog pokrića troškova građenja komunalne infrastrukture određenog ovim Programom.

Građenje komunalne infrastrukture utvrđuje se za sljedeće djelatnosti komunalne infrastrukture i to:

- nerazvrstane ceste,

- javne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

- građevine, uređaje i predmete javne namjene.

III.

U 2020. godini građenje komunalne infrastrukture izvršeno je prema djelatnostima za pojedine komunalne djelatnosti kako slijedi:

1. Nerazvrstane ceste

| Redni Broj | Komunalna infrastruktura planirano | Planirana vrijednost (kn) | Komunalna infrastruktura izvršeno | Izvršeno (kn) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Modernizacija (asfaltiranje) nerazvrstanih cesta |  | Modernizacija (asfaltiranje) nerazvrstanih cesta |  |
|  | - radovi (nastavak Kralja Bele IV u naselju Gornja Rijeka; nastavak odvojka Katalenić u naselju Deklešanec, put prema vodospremi u naselju Kolarec, odvojak Adamići u naselju Pofuki i put prema Mladini u naselju Donja Rijeka) | 400.000,00 | - radovi (nastavak Kralja Bele IV u naselju Gornja Rijeka; nastavak odvojka Katalenić u naselju Deklešanec, odvojak Lovački dom u naselju Deklešanec, odvojak Adamići u naselju Pofuki i put prema Mladini u naselju Donja Rijeka) | 390.551,50 |
|  | - stručni nadzor | 13.000,00 | - stručni nadzor | 10.625,00 |
|  | UKUPNO: | 413.000,00 |  | 401.176,50 |

2. Javne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

| Redni Broj | Komunalna infrastruktura | Planirana vrijednost (kn) | Izvršeno (kn) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Rekonstrukcija Trga Sidonije Rubido Erdody - radovi - stručni nadzor - vođenje projekta - ostale usluge vezane uz projekt (promidžba i vidljivost, nabava, dokumentacija i slično) - oznaka projekta | 2.325.000,00 50.000,00 37.000,00 112.000,00 1.000,00 | 1.294.531,19 18.806,36 0,00 19.000,00 312,50 |
|  | UKUPNO: | 2.525.000,00 | 1.332.650,05 |

3. Građevine, uređaji i predmeti javne namjene

| Redni Broj | Komunalna infrastruktura | Planirana vrijednost (kn) | Izvršeno (kn) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Evidentiranje komunalne infrastrukture | 10.000,00 | 0,00 |
|  | UKUPNO: | 10.000,00 | 0,00 |

IV.

Ukupna vrijednost procijenjenih troškova po ovom Programu iznosila je 2.948.000,00 kuna, a izvršeno je 1.733.826,55 kuna ili 58,81%.

Sredstva za ostvarivanje Programa planirana su i ostvarena iz slijedećih izvora:

| Redni Broj |  | Planirano (kn) | Ostvareno (kn) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komunalni doprinos | 5.000,00 | 3.711,99 |
| 2. | Naknada od legalizacije | 10.000,00 | 5.538,40 |
| 3. | Utrošak šumskog doprinosa | 500,00 | 0,00 |
| 4. | Proračun Općine | 444.600,00 | 521.697,78 |
| 5. | Proračun Koprivničko-križevačke županije | 150.000,00 | 0,00 |
| 6. | MRRIFEU-Agencija za plaćanje u poljoprivredi | 1.797.800,00 | 899.019,37 |
| 7. | Državni proračun | 540.100,00 | 303.859,01 |
|  | UKUPNO: | 2.948.000,00 | 1.733.826,55 |

V.

Ovo Izvješće dostavit će se Općinskom vijeću Općine Gornja Rijeka.

VI.

Ovo Izvješće objavit će se u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“.

KLASA: 363-03/21-01/01

URBROJ: 2137/25-21-1

Gornja Rijeka, 5. ožujka 2021.

Općinski načelnik:

Darko Fištrović