Na temelju članka 71., stavka 1., Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 – Odluka Ustavnog suda RH i 32/20)  i članka 29. Statuta Općine Gornja Rijeka („Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije“ broj 1/18, 5/20. i 3/21), Općinsko vijeće Općine Gornja Rijeka na 7. sjednici održanoj 5. svibnja 2022. donijelo je

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o  izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Gornja Rijeka u 2021. godini

I.

Usvaja se Izvješće o  izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Gornja Rijeka u 2021. godini, KLASA: 363-03/22-01/02, URBROJ: 2137-25-22-1 od 25. travnja 2022. godine.

II.

Izvješće iz točke I. nalazi se u prilogu ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

III.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije".

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORNJA RIJEKA

KLASA: 363-03/22-01/02

URBROJ: 2137-25-22-3

Gornja Rijeka, 5. svibnja 2022.

PREDSJEDNIK:

Stjepan Borjan

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18. – Odluka Ustavnog suda RH i 32/20) i članka 53. Statuta Općine Gornja Rijeka („Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije“ broj 1/18, 5/20. i 3/21), općinski načelnik Općine Gornja Rijeka 25. travnja 2022. godine donosi

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa građenja komunalne

infrastrukture na području Općine Gornja Rijeka u 2021. godini

I.

Programom građenja komunalne infrastrukture na području Općine Gornja Rijeka u 2021. godini („Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije“ broj 27/20. i 32/21)  (u daljnjem tekstu: Program) utvrđena je komunalna infrastruktura koja će se graditi u Općini Gornja Rijeka (u daljnjem tekstu: Općina) u 2021. godini.

Program se izrađuje i donosi u skladu s Izvješćem o stanju u prostoru, potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa, a vodeći računa o troškovima građenja infrastrukture te financijskim mogućnostima i predvidivim izvorima prihoda.

II.

Troškovi građenja komunalne infrastrukture obavljaju se prema načelu punog pokrića troškova građenja komunalne infrastrukture određenog ovim Programom.

Građenje komunalne infrastrukture utvrđuje se za sljedeće djelatnosti komunalne infrastrukture i to:

- nerazvrstane ceste,

- javne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

- građevine, uređaje i predmete javne namjene.

III.

U 2021. godini građenje komunalne infrastrukture izvršeno je prema djelatnostima za pojedine komunalne djelatnosti kako slijedi:

| POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI |
| --- |
|  |  | PLANIRANO | IZVRŠENO |
| Redni Broj | NERAZVRSTANE CESTE | KUNA | IZVOR FINANCIRANJA | KUNA | IZVOR FINANCIRANJA |
| 1. | Put prema vodosporemi Kolarec |  |
|  | Modernizacija (asfaltiranje) dijela nerazvrstane ceste u dužini 540 metara, kčbr. 4439/1 k.o. Pofuki | 284.900,00 | Šumski doprinos | 85,56 | Šumski doprinos |
|  |  |  | Naknada za legalizaciju | 4.146,06 | Naknada za legalizaciju |
|  |  |  | Državni proračun | 135.000,00 | Državni proračun |
|  |  |  | Proračun Koprivničko-križevačke županije | 40.000,00 | Proračun Koprivničko-križevačke županije |
|  |  |  | Proračun Općine | 105.640,41 | Proračun Općine |
|  | Ukupno: | 284,900,00 |  | 284.872,03 |  |
| 2. | Odvojak Horvat u naselju Fajerovec |  |
|  | Modernizacija (asfaltiranje) dijela nerazvrstane ceste u dužini 80 metara, kčbr. 3683 k.o. Lukačevec | 36.175,00 | Proračun Koprivničko-križevačke županije | 3.779,40 | Proračun Koprivničko-križevačke županije |
|  |  |  | Državni proračun | 15.000,00 | Državni proračun |
|  |  |  | Proračun Općine | 16.935,36 | Proračun Općine |
|  | Ukupno: | 36.175,00 |  | 35.714,76 |  |
| 3. | Stručni nadzor | 8.125,00 | Državni proračun | 8.125,00 | Proračun općine |
|  | NERAZVRSTANE CESTE-UKUPNO: | 329.200,00 |  | 328.689,29 |  |
| R.BR. | JAVNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA | KUNA | IZVOR FINANCIRANJA | KUNA | IZVOR FINANCIRANJA |
| 4. | Rekonstrukcija Trga Sidonije Rubido Erdody - radovi - stručni nadzor - vođenje projekta - ostale usluge vezane uz projekt (promidžba i vidljivost, nabava, dokumentacija i slično) - oznaka projekta | 820.000,00 15.000,00 29.400,00 5.100,00 500,00 | Proračun općine | 807.403,84 12.193,64 29.400,00 0,00 0,00 | Proračun općine (256.853,84 kn) |
|  |  |  | Prihod od prodaje nefinancijske imovine |  | Prihod od prodaje nefinancijske imovine (5.350,00 kn) |
|  |  |  | MRRIFEU- Agencija za plaćanje u poljoprivredi |  | Agencija za plaćanje u poljoprivredi (586.793,64 kn) |
|  | JAVNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA-UKUPNO | 870.000,00 |  | 848.997,48 |  |
| R.BR. | JAVNE ZELENE POVRŠINE | KUNA | IZVOR FINANCIRANJA | KUNA | IZVOR FINANCIRANJA |
| 5. | Rekonstrukcija javne zelene površine u naselju Fodrovec Riječki | 50.000,00 | Proračun općine | 49.087,50 | Proračun općine |
|  | JAVNE ZELENE POVRŠINE UKUPNO: | 50.000,00 |  | 49.087,50 |  |
| R.BR. | OSTALO | KUNA | IZVOR FINANCIRANJA | KUNA | IZVOR FINANCIRANJA |
| 6. | Izrada tehničkih rješenja, projektne dokumentacije, geodetskih podloga, vršenje stručnog nadzora nad radovima za potrebe izvođenja komunalne infrastrukture za građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati, troškovi evidentiranja komunalne infrastrukture | 5.000,00 | Proračun općine | 0,00 |  |
|  | OSTALO-UKUPNO: | 5.000,00 |  | 0,00 |  |
|  | POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI - SVEUKUPNO: | 1.254.200,00 |  | 1.226.774,24 |  |

IV.

Ukupna vrijednost procijenjenih troškova po ovom Programu iznosila je 1.254.200,00 kuna, a izvršeno je 1.226.774,27 kuna ili 97,81%.

Sredstva za ostvarivanje Programa planirana su i ostvarena iz slijedećih izvora:

| Redni Broj |  | Planirano (kn) | Izvršeno (kn) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komunalni doprinos | 5.000,00 | 1.537,42 |
| 2. | Naknada od legalizacije | 5.000,00 | 4.146,06 |
| 3. | Utrošak šumskog doprinosa | 500,00 | 85,56 |
| 4. | Komunalna naknada | 122.050,00 | 121.101,41 |
| 5. | Proračun Općine | 327.100,00 | 313.980,78 |
| 6. | Prihod od prodaje nefinancijske imovine | 5.350,00 | 5.350,00 |
| 7. | Proračun Koprivničko-križevačke županije | 44.000,00 | 43.779,40 |
| 8. | MRRIFEU-Agencija za plaćanje u poljoprivredi | 595.200,00 | 586.793,64 |
| 9. | Državni proračun | 150.000,00 | 150.000,00 |
|  | UKUPNO: | 1.254.200,00 | 1.226.774,27 |

V.

Ovo Izvješće dostavit će se Općinskom vijeću Općine Gornja Rijeka.

VI.

Ovo Izvješće objavit će se u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“.

KLASA: 363-03/22-01/02

URBROJ: 2137-25-22-1

Gornja Rijeka, 25. travnja 2022.

Općinski načelnik:

Darko Fištrović