Na temelju članka 71., stavka 1., Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 – Odluka Ustavnog suda RH i 32/20)  i članka 29. Statuta Općine Gornja Rijeka („Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije“ broj 1/18, 5/20. i 3/21), Općinsko vijeće Općine Gornja Rijeka na 14. sjednici održanoj 22. svibnja 2023. donijelo je

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o  izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Gornja Rijeka u 2022. godini

I.

Usvaja se Izvješće o  izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Gornja Rijeka u 2022. godini, KLASA: 363-03/23-01/03, URBROJ: 2137-25-23-1 od 15. svibnja 2023. godine.

II.

Izvješće iz točke I. nalazi se u prilogu ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

III.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije".

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORNJA RIJEKA

KLASA: 363-03/23-01/03

URBROJ: 2137-25-23-3

Gornja Rijeka, 22. svibnja 2023.

PREDSJEDNIK:

Stjepan Borjan

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18. – Odluka Ustavnog suda RH i 32/20) i članka 53. Statuta Općine Gornja Rijeka („Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije“ broj 1/18, 5/20. i 3/21), općinski načelnik Općine Gornja Rijeka 15. svibnja 2023. godine donosi

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa građenja komunalne

infrastrukture na području Općine Gornja Rijeka u 2022. godini

I.

Programom građenja komunalne infrastrukture na području Općine Gornja Rijeka u 2022. godini („Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije“ broj 28/21, 31/22. i 39/22)  (u daljnjem tekstu: Program) utvrđena je komunalna infrastruktura koja će se graditi u Općini Gornja Rijeka (u daljnjem tekstu: Općina) u 2022. godini.

Program se izrađuje i donosi u skladu s Izvješćem o stanju u prostoru, potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa, a vodeći računa o troškovima građenja infrastrukture te financijskim mogućnostima i predvidivim izvorima prihoda.

II.

Troškovi građenja komunalne infrastrukture obavljaju se prema načelu punog pokrića troškova građenja komunalne infrastrukture određenog ovim Programom.

Građenje komunalne infrastrukture utvrđuje se za sljedeće djelatnosti komunalne infrastrukture i to:

- nerazvrstane ceste,

- javne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

- građevine, uređaje i predmete javne namjene.

III.

U 2022. godini građenje komunalne infrastrukture izvršeno je prema djelatnostima za pojedine komunalne djelatnosti kako slijedi:

| POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI |
| --- |
|  |  | PLANIRANO | IZVRŠENO |
| Redni Broj | NERAZVRSTANE CESTE | KUNA | IZVOR FINANCIRANJA | KUNA | IZVOR FINANCIRANJA |
| 1. | NC-142 odvojak Šatvar u Nemčevcu |  |
|  | Modernizacija (asfaltiranje) nerazvrstane ceste u dužini 75 metara, dio kčbr 3703 k.o. Lukačevec | 32.500,00 | Šumski doprinos |  | Šumski doprinos |
|  |  |  | Naknada za legalizaciju |  | Naknada za legalizaciju |
|  |  |  | Državni proračun |  | Državni proračun |
|  |  |  | Proračun Koprivničko-križevačke županije |  |  |
|  |  |  | Proračun Općine |  | Proračun Općine |
|  | Ukupno: | 32.500,00 |  | 31.939,21 |  |
| 2. | NC-143 odvojak Jačmenjak u Kostanjevcu Riječkom |  |
|  | Modernizacija (asfaltiranje) nerazvrstane ceste u dužini 130 metara, dio kčbr. 3224 k.o. Gornja Rijeka | 90.000,00 | Proračun Koprivničko-križevačke županije |  | Državni proračun |
|  |  |  | Državni proračun |  |  |
|  |  |  | Proračun Općine |  | Proračun Općine |
|  | Ukupno: | 90.000,00 |  | 89.283,46 |  |
| 3. | NC-144 odvojak Bela Gorica u Gornjoj Rijeci |  |  |  |  |
|  | Modernizacija (asfaltiranje) nerazvrstane ceste u dužini 100 metara, kčbr. 3223 k.o. Gornja Rijeka | 72.500,00 | Proračun Koprivničko-križevačke županije |  | Državni proračun |
|  |  |  | Državni proračun |  |  |
|  |  |  | Sredstva pomoći (fiskalno izravnanje) |  | Sredstva pomoći (fiskalno izravnanje) |
|  | Ukupno: | 72.500,00 |  | 71.540,19 |  |
| 4. | NC 107 odvojak Kos u Kolarcu |  |  |  |  |
|  | Modernizacija (asfaltiranje) nerazvrstane ceste u dužini 120 metara, dio kčbr. 4474, 1075/18, 1098 k.o. Pofuki | 75.000,00 | Proračun Koprivničko-križevačke županije |  | Državni proračun |
|  |  |  | Državni proračun |  |  |
|  |  |  | Sredstva pomoći (fiskalno izravnanje) |  | Sredstva pomoći (fiskalno izravnanje) |
|  | Ukupno: | 75.000,00 |  | 71.425,58 |  |
| 5. | NC-85 odvojak Lukačić u Dropkovcu |  |  |  |  |
|  | Modernizacija (asfaltiranje) nerazvrstane ceste u dužini 150 metara, dio kčbr. 3684, 1712, 1753, 2365, 2365/1, 2365/2, 2366/11 k.o. Štrigovec | 63.750,00 | Proračun Koprivničko-križevačke županije |  | Državni proračun |
|  |  |  | Državni proračun |  |  |
|  |  |  | Sredstva pomoći (fiskalno izravnanje) |  | Sredstva pomoći (fiskalno izravnanje) |
|  | Ukupno: | 63.750,00 |  | 63.587,98 |  |
| 6. | NC-81 odvojak Brezina u Dropkovcu |  |  |  |  |
|  | Modernizacija (asfaltiranje) nerazvrstane ceste u dužini 110 metara, dio kčbr. 3674, 595, 3675, 633 k.o. Štrigovec | 66.250,00 | Proračun Koprivničko-križevačke županije |  | Državni proračun |
|  |  |  | Državni proračun |  |  |
|  |  |  | Sredstva pomoći (fiskalno izravnanje) |  | Sredstva pomoći (fiskalno izravnanje) |
|  | Ukupno: | 66.250,00 |  | 65.474,19 |  |
| 7. | Stručni nadzor | 5.000,00 | Državni proračun | 3.600,00 | Državni proračun |
|  | NERAZVRSTANE CESTE-UKUPNO: | 405.000,00 |  | 396.850,60 |  |
| R.BR. | JAVNE ZELENE POVRŠINE | KUNA | IZVOR FINANCIRANJA | KUNA | IZVOR FINANCIRANJA |
| 8. | Rekonstrukcija i opremanje javnog športskog i rekreacijskog prostora u naselju Kolarec (ograđivanje i uređenje), kčbr. 3261/3, 3261/5, 3261/4, 3268/2, 3269/2 k.o. Pofuki | 55.000,00 | Komunalna naknada | 54.790,00 | Komunalna naknada |
|  | JAVNE ZELENE POVRŠINE-UKUPNO | 55.000,00 |  | 54.790,00 |  |
| R.BR. | GRAĐEVINE, UREĐAJI I PREDMETI JAVNE NAMJENE | KUNA | IZVOR FINANCIRANJA | KUNA | IZVOR FINANCIRANJA |
| 9. | Uređenje križa u naselju Donja Rijeka, kčbr. 2487/6 k.o. Gornja Rijeka | 11.000,00 | Proračun općine | 6.001,94 | Proračun općine |
| 10. | Uređenje križa u naselju Štrigovec, kčbr. 317/1 k.o. Štrigovec | 5.000,00 | Proračun općine | 4.999,98 | Proračun općine |
|  | GRAĐEVINE, UREĐAJI I PREDMETI JAVNE NAMJENE UKUPNO: | 50.000,00 |  | 11.001,92 |  |
| R.BR. | JAVNA RASVJETA | KUNA | IZVOR FINANCIRANJA | KUNA | IZVOR FINANCIRANJA |
| 11. | Božićna i novogodišnja rasvjeta | 55.000,00 | Proračun općine | 54.210,15 | Proračun općine |
|  | JAVNA RASVJETA UKUPNO: | 55.000,00 |  | 54.210,15 |  |
| R.BR. | OSTALO | KUNA | IZVOR FINANCIRANJA | KUNA | IZVOR FINANCIRANJA |
| 12. | Izrada tehničkih rješenja, projektne dokumentacije, geodetskih podloga, vršenje stručnog nadzora nad radovima za potrebe izvođenja komunalne infrastrukture za građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati, troškovi evidentiranja komunalne infrastrukture | 50.000,00 | Proračun općine | 9.375,00 | Proračun općine |
|  | OSTALO-UKUPNO: | 50.000,00 |  | 9.375,00 |  |
|  | POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI - SVEUKUPNO: | 581.000,00 |  | 526.227,67 |  |

IV.

Ukupna vrijednost procijenjenih troškova po ovom Programu iznosila je 581.000,00 kuna, a izvršeno je 526.227,67 kuna ili 90,57%.

Sredstva za ostvarivanje Programa planirana su i ostvarena iz slijedećih izvora:

| Redni Broj |  | Planirano (kn) | Izvršeno (kn) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Naknada od legalizacije | 5.000,00 | 2.595,66 |
| 2. | Utrošak šumskog doprinosa | 500,00 | 601,74 |
| 3. | Proračun Općine | 121.000,00 | 74.587,07 |
| 4. | Proračun Koprivničko-križevačke županije | 40.000,00 | 0,00 |
| 5. | Državni proračun | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 6. | Sredstva pomoći (fiskalno izravnanje) | 129.500,00 | 163.653,20 |
| 7. | Komunalna naknada | 55.000,00 | 54.790,00 |
|  | UKUPNO: | 581.000,00 | 526.227,67 |

V.

Ovo Izvješće dostavit će se Općinskom vijeću Općine Gornja Rijeka.

VI.

Ovo Izvješće objavit će se u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“.

KLASA: 363-03/23-01/03

URBROJ: 2137-25-23-1

Gornja Rijeka, 15. svibnja 2023.

Općinski načelnik:

Darko Fištrović