Na temelju članka 67., stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18. – Odluka Ustavnog suda RH i 32/20) i članka 29. Statuta Općine Gornja Rijeka („Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije“ 1/18, 5/20. i 3/21), Općinsko vijeće Općine Gornja Rijeka na 17. sjednici održanoj 14. prosinca 2023. donijelo je

# PROGRAM

građenja komunalne infrastrukture na području Općine Gornja Rijeka u 2024. godini

I.

U Programu  građenja komunalne infrastrukture na području Općine Gornja Rijeka u 2024. godini (u daljnjem tekstu: Program), određuje se komunalna infrastruktura koja će se graditi u Općini Gornja Rijeka (u daljnjem tekstu: Općina) u 2024. godini.

Program se izrađuje i donosi u skladu s Izvješćem o stanju u prostoru, potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa, a vodeći računa o troškovima građenja infrastrukture te financijskim mogućnostima i predvidivim izvorima prihoda.

II.

Procjena troškova građenja komunalne infrastrukture obavlja se prema načelu punog

pokrića troškova građenja komunalne infrastrukture određenog ovim Programom.

Troškovi iz stavka 1. ovoga članka procjenjuju se na temelju troškova građenja usporedivih građevina komunalne infrastrukture u godini koja prethodi planskom razdoblju i zabilježenog indeksa povećanja odnosno smanjenja troškova građenja.

III.

Građenje komunalne infrastrukture utvrđuje se za postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije za sljedeće djelatnosti komunalne infrastrukture:

- nerazvrstane ceste,

- javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,

- javne zelene površine,

- građevine, uređaje i predmete javne namjene.

- Nerazvrstane ceste

| Redni broj | Komunalna infrastruktura | Planirana vrijednost eura | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | NC-67 u naselju Gornja Rijeka |  |  |
|  | Modernizacija (asfaltiranje) dijela nerazvrstane ceste u dužini 500 metara, dio kčbr 3167_k.o. Gornja Rijeka | 75.000,00 | Proračun općine Državni proračun Naknada od legalizacije Utrošak šumskog doprinosa |
| 2. | NC-45 u naselju Deklešanec |  |  |
|  | Modernizacija (asfaltiranje) nerazvrstane ceste u dužini 100 metara, dio kčbr 3124 k.o. Gornja Rijeka | 15.000,00 | Proračun općine Državni proračun Naknada od legalizacije Utrošak šumskog doprinosa |
| 4. | Stručni nadzor | 3.000,00 | Proračun općine Državni proračun |
| 5. | Izrada projektne dokumentacije modernizacija nerazvrstane ceste mjera 7.2.2. | 10.000,00 | Proračun općine |
| 6. | Evidentiranje komunalne infrastrukture | 6.000,00 | Proračun općine |
|  | UKUPNO: | 109.000,00 |  |

- Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

| Redni broj | Komunalna infrastruktura | Planirana vrijednost eura | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opremanje trga Sidonije Rubido Erdody, kčbr. 3079 k.o. Gornja Rijeka | 21.036,00 | Proračun europske unije |
|  | Ukupno: | 21.036,00 |  |

- Javne zelene površine

| Redni broj | Komunalna infrastruktura | Planirana vrijednost eura | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rekonstrukcija javne zelene površine u naselju Kostanjevec Riječki (ograđivanje i uređenje), kčbr. 2105 k.o. Gornja Rijeka | 5.300,00 | Proračun općine |
|  | Ukupno: | 5.300,00 |  |

IV.

Za investicije iz točke III. ovog Programa planiran je iznos po stavkama:

- Nerazvrstane ceste							        109.000,00 eura,

- Javne prometne površine na kojima nije dopušten

promet motornim vozilima						         21.036,00 eura,

- Javne zelene površine							           5.300,00 eura,

UKUPNO:								       135.336,00 eura.

Program građenja komunalne infrastrukture sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekta građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

Troškovi iz stavka 1. ove točke iskazani su u Programu građenja infrastrukture odvojeno prema izvoru njihova financiranja.

Troškovi građenja komunalne infrastrukture procijenjeni su temeljem važećih cijena gradnje tih ili sličnih objekata u vrijeme izrade ovog Programa, te će se točan opseg i vrijednost radova utvrditi nakon ishođenja izvedbene tehničke dokumentacije i provedenog postupka javne nabave.

V.

Za ostvarivanje financiranja utvrđenog Programa prema procijenjenim  troškovima utvrđuju se financijska sredstva prema izvorima sukladno točki  III. ovog Programa u sljedećim svotama:

| Redni Broj |  | Iznos (eura) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Naknada od legalizacije | 500,00 |
| 2. | Utrošak šumskog doprinosa | 100,00 |
| 3. | Proračun Općine | 38.080,00 |
| 4. | Proračun Koprivničko-križevačke županije | 11.500,00 |
| 5. | Državni proračun | 64.120,00 |
| 4. | Proračun europske unije | 21.036,00 |
|  | UKUPNO: | 135.336,00 |

VI.

Visina predviđenih troškova i iskaz financijskih sredstava prema izvorima za ostvarivanje Programa mogu se tijekom programiranog razdoblja mijenjati sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu Općine Gornja Rijeka za 2024. godinu i pribavljenim podacima glede utvrđivanja visine cijena.

VII.

Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću Općine Gornja Rijeka Izvješće o izvršenju ovog Programa istodobno s izvješćem o izvršenju Proračuna Općine Gornja Rijeka za 2024. godinu.

VIII.

Ovaj Program objavit će se u „Službenom glasniku Koprivničko – križevačke županije“, a stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORNJA RIJEKA

KLASA: 363-03/23-01/06

URBROJ: 2137-25-23-2

Gornja Rijeka, 14. prosinca 2023.

PREDSJEDNIK:

Stjepan Borjan