Na temelju članka 71., stavka 1., Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 – Odluka Ustavnog suda RH i 32/20)  i članka 29. Statuta Općine Gornja Rijeka („Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije“ broj 1/18, 5/20. i 3/21), Općinsko vijeće Općine Gornja Rijeka na 19. sjednici održanoj 22. travnja 2024. donijelo je

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o  izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Gornja Rijeka u 2023. godini

I.

Usvaja se Izvješće o  izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Gornja Rijeka u 2023. godini, KLASA: 363-03/24-01/02, URBROJ: 2137-25-24-1 od 4. ožujka 2024. godine.

II.

Izvješće iz točke I. nalazi se u prilogu ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

III.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije".

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORNJA RIJEKA

KLASA: 363-03/24-01/02

URBROJ: 2137-25-24-3

Gornja Rijeka, 22. travnja 2024.

PREDSJEDNIK:

Stjepan Borjan

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18. – Odluka Ustavnog suda RH i 32/20) i članka 53. Statuta Općine Gornja Rijeka („Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije“ broj 1/18, 5/20. i 3/21), općinski načelnik Općine Gornja Rijeka 4. ožujka 2024. godine donosi

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa građenja komunalne

infrastrukture na području Općine Gornja Rijeka u 2023. godini

I.

Programom građenja komunalne infrastrukture na području Općine Gornja Rijeka u 2023. godini („Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije“ broj 39/22, 17/23. i 28a/23)  (u daljnjem tekstu: Program) utvrđena je komunalna infrastruktura koja će se graditi u Općini Gornja Rijeka (u daljnjem tekstu: Općina) u 2023. godini.

Program se izrađuje i donosi u skladu s Izvješćem o stanju u prostoru, potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa, a vodeći računa o troškovima građenja infrastrukture te financijskim mogućnostima i predvidivim izvorima prihoda.

II.

Troškovi građenja komunalne infrastrukture obavljaju se prema načelu punog pokrića troškova građenja komunalne infrastrukture određenog ovim Programom.

Građenje komunalne infrastrukture utvrđuje se za sljedeće djelatnosti komunalne infrastrukture i to:

- javnu rasvjetu,

- građevine, uređaje i predmete javne namjene,

- nerazvrstane ceste.

III.

U 2023. godini građenje komunalne infrastrukture izvršeno je prema djelatnostima za pojedine komunalne djelatnosti kako slijedi:

| POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI |
| --- |
|  |  | PLANIRANO | IZVRŠENO |
| REDNI BROJ | JAVNA RASVJETA | EURA | IZVOR FINANCIRANJA | EURA | IZVOR FINANCIRANJA |
|  | Rekonstrukcija javne rasvjete u naseljima Kolarec, Deklešanec, Gornja Rijeka (Križevačka ulica, Vinogradska ulica, Ulica Kralja Bele IV, Jablanova ulica, Novoselska ulica), Kostanjevec Riječki, Štrigovec i Donja Rijeka. | 16.000,00 | Državni proračun Proračun Općine | 15.995,00 | Državni proračun Proračun Općine Proračun Koprivničko-križevačke županije |
|  | Stručni nadzor | 2.000,00 | Proračun Općine | 1.875,00 | Proračun općine |
|  | UKUPNO JAVNA RASVJETA: | 8.000,00 |  |  |  |
| REDNI BROJ | GRAĐEVINE, UREĐAJI I PREDMETI JAVNE NAMJENE | EURA | IZVOR FINANCIRANJA | EURA | IZVOR FINANCIRANJA |
| 1. | Uređenje križa u naselju Donja Rijeka, kčbr. 3205 k.o. Gornja Rijeka | 1.330,00 | Proračun općine | 0,00 |  |
| 2. | Uređenje križa u naselju Štrigovec, kčbr. 317/1 k.o. Štrigovec | 660,00 | Proračun općine | 660,68 | Proračun Općine |
| 3. | Uređenje križa u naselju Pofuki, kčbr. 4506 k.o. Pofuki | 1.330,00 | Proračun općine | 0,00 |  |
| 4. | Evidentiranje komunalne infrastrukture | 1.200,00 | Proračun općine | 1.179,95 | Proračun općine |
|  | UKUPNO: | 4.520,00 |  | 1.840,43 |  |
| REDNI BROJ | NERAZVRSTANE CESTE | EURA | IZVOR FINANCIRANJA | EURA | IZVOR FINANCIRANJA |
| 1. | NC-66 (Radnička ulica nastavak) |  |  |  |  |
|  | Modernizacija (asfaltiranje) nerazvrstane ceste u dužini 50 metara, dio kčbr 3164 k.o. Gornja Riijeka | 8.000,00 | Proračun općine Državni proračun | 6.992,31 | Proračun općine Državni proračun Proračun županije Naknada od legalizacije Utrošak šumskog doprinosa |
| 2. | NC-67 (Radnička ulica nastavak-Šerenge) |  |  |  |  |
|  | Modernizacija (asfaltiranje) nerazvrstane ceste u dužini 125 metara, dio kčbr 3167 k.o. Gornja Rijeka | 42.000,00 | Proračun općine Državni proračun | 41.953,88 | Proračun općine Državni proračun Proračun županije Naknada od legalizacije Utrošak šumskog doprinosa |
| 3. | Stručni nadzor | 1.000,00 | Državni proračun | 725,00 | Proračun općine |
|  | UKUPNO: | 51.000,00 |  | 49.671,19 |  |
|  | POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI - SVEUKUPNO: | 73.520,00 |  | 69.381,62 |  |

IV.

Ukupna vrijednost procijenjenih troškova po ovom Programu iznosila je 73.520,00 EUR, a izvršeno je 69.381,62 EUR ili 94,37%.

Sredstva za ostvarivanje Programa planirana su i ostvarena iz slijedećih izvora:

| Redni Broj |  | Planirano (EUR) | Izvršeno (EUR) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Naknada od legalizacije | 600,00 | 238,59 |
| 2. | Utrošak šumskog doprinosa | 66,00 | 21,12 |
| 3. | Proračun Općine | 21.754,00 | 15.459,78 |
| 4. | Državni proračun | 51.100,00 | 50.340,24 |
| 5. | Proračun Koprivničko-križevačke županije | 0,00 | 3.321,89 |
|  | UKUPNO: | 73.520,00 | 69.381,62 |

V.

Ovo Izvješće dostavit će se Općinskom vijeću Općine Gornja Rijeka.

VI.

Ovo Izvješće objavit će se u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“.

KLASA: 363-03/24-01/02

URBROJ: 2137-25-24-1

Gornja Rijeka, 4. ožujka 2024.

OPĆINSKI NAČELNIK:

Darko Fištrović