Na temelju članka 74., stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 – Odluka Ustavnog suda RH i 32/20)  i članka 29. Statuta Općine Gornja Rijeka („Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije“ broj 1/18, 5/20. i 3/21), Općinsko vijeće Općine Gornja Rijeka na 14. sjednici održanoj 22. travnja 2024. donijelo je

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o  izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gornja Rijeka za 2023. godinu

I.

Usvaja se Izvješće o  izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gornja Rijeka za 2023. godinu, KLASA: 363-03/4-01/01, URBROJ: 2137-25-24-1 od 4. ožujka 2024. godine.

II.

Izvješće iz točke I. nalazi se u prilogu ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

III.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije".

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORNJA RIJEKA

KLASA: 363-03/24-01/01

URBROJ: 2137-25-24-3

Gornja Rijeka, 22. travnja 2024.

PREDSJEDNIK:

Stjepan Borjan

Na temelju članka 74., stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18. – Odluka Ustavnog suda RH i 32/20) i članka 53. Statuta Općine Gornja Rijeka („Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije“ broj 1/18, 5/20. i 3/21), općinski načelnik Općine Gornja Rijeka 4. ožujka 2024. godine podnosi

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa održavanja komunalne

infrastrukture na području Općine Gornja Rijeka u 2023. godini

I.

Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gornja Rijeka u 2023. godini („Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije“ broj 39/22. i 28a/23)  (u daljnjem tekstu: Program) utvrđen je opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa, s naznakom izvora financiranja.

II.

Održavanjem komunalne infrastrukture u 2023. godini obuhvaćene su sljedeće komunalne djelatnosti:

- održavanje nerazvrstanih cesta,

- održavanje javnih zelenih površina,

- održavanje groblja,

- održavanje čistoće javnih površina,

- održavanje javne rasvjete,

- deratizacija i dezinsekcija,

- veterinarske usluge,

- održavanje građevina, predmeta i uređaja javne namjene.

III.

U 2023. godini održavanje komunalne infrastrukture izvršeno je prema djelatnostima za pojedine komunalne djelatnosti kako slijedi:

| Redni Broj | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA U 2023. GODINI |
| --- | --- |
| 1. | Planirani opis poslova | Planirano EUR | Izvršeni opis poslova | Izvršeno EUR |
| 1.1. | Održavanje šljunčanih cesta - zemljani radovi u svrhu proširenja i uređenja nerazvrstanih cesta i lokalnih puteva (rad stroja), - nabava i ugradnja kamenog materijala svih granulacija za uređenje lokalnih puteva, sanaciju udarnih rupa na nerazvrstanim cestama i njihovo redovno održavanje Radovi će se obavljati na slijedećim nerazvrstanim cestama: Fajerovec, NC-97, kčbr. 498/1 k.o. Lukačevec, Donja Rijeka, NC-7, kčbr. 3203, k.o. Gornja Rijeka, Donja Rijeka NC-39,kčbr.3205 k.o. Gornja Rijeka Donja Rijeka, NC-49, kčbr. 2742, k.o. Gornja Rijeka, Donja Rijeka NC-50,kčbr.3192 k.o.Gornja Rijeka, Donja Rijeka NC-52, kčbr.3198 k.o.Gornja Rijeka Donja Rijeka, NC-56, kčbr. 3038/2, k.o. Gornja Rijeka, Gornja Rijeka, NC-61, kčbr. 3085, k.o. Gornja Rijeka, Kolarec, NC-110, kčbr. 4451 k.o. Pofuki, Kolarec NC-113,kčbr.4454 k.o Pofuki Kolarec NC-160, kčbr.847/50 k.o. Pofuki Kostanjevec Riječki, NC-146, 1776/73 k.o. Gornja Rijeka, Lukačevec NC-34,kčbr.3687 k.o. Lukačevec Pofuki, NC-125, kčbr. 4482 k.o. Pofuki, Štrigovec, NC-10, kčbr.3682 k.o. Štrigovec Štrigovec NC-88, kčbr. 3664 k.o.Štrigovec Štrigovec, NC-85, kčbr.3684 k.o.Lukačevec Izvori financiranja: - komunalna naknada - komunalni doprinos - proračun općine | 47.000,00 | Održavanje šljunčanih cesta obuhvaćeno je: - zemljani radovi u svrhu proširenja i uređenja nerazvrstanih cesta i lokalnih puteva (rad stroja), - nabava i ugradnja kamenog materijala svih granulacija za uređenje lokalnih puteva, sanaciju udarnih rupa na nerazvrstanim cestama i njihovo redovno održavanje Radovi su se obavljali na slijedećim nerazvrstanim cestama: Fajerovec, NC-97, kčbr. 498/1 k.o. Lukačevec, Donja Rijeka, NC-7, kčbr. 3203, k.o. Gornja Rijeka, Donja Rijeka NC-39,kčbr.3205 k.o. Gornja Rijeka Donja Rijeka, NC-49, kčbr. 2742, k.o. Gornja Rijeka, Donja Rijeka NC-50,kčbr.3192 k.o.Gornja Rijeka, Donja Rijeka NC-52, kčbr.3198 k.o.Gornja Rijeka Donja Rijeka, NC-56, kčbr. 3038/2, k.o. Gornja Rijeka, Gornja Rijeka, NC-61, kčbr. 3085, k.o. Gornja Rijeka, Kolarec, NC-110, kčbr. 4451 k.o. Pofuki, Kolarec NC-113,kčbr.4454 k.o Pofuki Kolarec NC-160, kčbr.847/50 k.o. Pofuki Kostanjevec Riječki, NC-146, 1776/73 k.o. Gornja Rijeka, Lukačevec NC-34,kčbr.3687 k.o. Lukačevec Pofuki, NC-125, kčbr. 4482 k.o. Pofuki, Štrigovec, NC-10, kčbr.3682 k.o. Štrigovec Štrigovec NC-88, kčbr. 3664 k.o.Štrigovec Štrigovec, NC-85, kčbr.3684 k.o.Lukačevec Izvori financiranja: - komunalna naknada - komunalni doprinos - proračun općine | 46.566,87 |
| 1.2. | Malčiranje bankina i cestovnih jaraka -cca 30000m² bankina i cestovnih jaraka Izvor financiranja: - komunalna naknada | 5.350,00 | Izvršeno je malčiranje bankina i cestovnih jaraka -cca 20000m² bankina i cestovnih jaraka Izvor financiranja: - komunalna naknada | 5.275,93 |
| 1.3. | Zacijevljenje cestovnih jaraka i uređenje odvodnje u svrhu zaštite prometnica – nerazvrstanih cesta - nabava i ugradnja betonskih cijevi raznih profila za održavanje i uređenje odvodnje uz nerazvrstane ceste i lokalne puteve - po ukazanoj potrebi Izvori financiranja: - proračun Općine - naknada za uređenje voda | 1.500,00 | Izvršeno je zacijevljenje cestovnih jaraka i uređenje odvodnje u svrhu zaštite prometnica – nerazvrstanih cesta - nabava i ugradnja betonskih cijevi raznih profila za održavanje i uređenje odvodnje uz nerazvrstane ceste i lokalne puteve - po ukazanoj potrebi Izvori financiranja: - proračun Općine - naknada za uređenje voda - komunalna naknada | 1.455,52 |
| 1.4. | Prometna signalizacija - nabava i postava vertikalne prometne signalizacije na novoasfaltiranim cestama, obnova dotrajale signalizacije, nabava putokaza i prometnih ogledala za naselja i nabava ostale prometne signalizacije po potrebi Izvor financiranja: - Proračun Općine | 1.350,00 | Nabavljena je i ugrađena prometna signalizacija - nabava i postava vertikalne prometne signalizacije na novoasfaltiranim cestama, obnova dotrajale signalizacije, nabava putokaza i prometnih ogledala za naselja i nabava ostale prometne signalizacije po potrebi Izvor financiranja: - Proračun Općine | 1.312,50 |
|  | UKUPNO: | 55.200,00 |  | 54.610,82 |
|  | ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA U 2023. GODINI |
| 2. | Planirani opis poslova | Planirano EUR | Izvršeni opis poslova | Izvršeno EUR |
| 2.1. | Održavanje parkova i zelenih površina što obuhvaća rušenje i orezivanje zelenila, košnju i sjetvu trave, sadnju zelenila i cvijeća i čišćenje zelenih površina - po potrebi, najmanje 5 puta godišnje Izvor financiranja: - proračun općine | 2.650,00 | Održavani su parkovi i zelene površine te je izvršeno orezivanje zelenila, košnja trave i čišćenje zelenih površina - po potrebi, najmanje 5 puta godišnje Izvor financiranja: - komunalna naknada | 2.630,51 |
|  | UKUPNO: | 2.650,00 |  | 2.630,51 |
| ODRŽAVANJE GROBLJA U 2023. GODINI |
| 3. | Planirani opis poslova | Planirano EUR | Izvršeni opis poslova | Izvršeno EUR |
| 3.1. | Održavanje mrtvačnica na mjesnim grobljima u naselju Dropkovec i Gornja Rijeka - redovito održavanje i popravak po potrebi Izvor financiranja: - proračun općine | 7.900,00 | Tijekom 2023. godine vršeni su radovi održavanja mrtvačnica na mjesnim grobljima u Dropkovcu i Gornjoj Rijeci Izvor financiranja: - proračun općine | 7.881,25 |
| ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA U 2023. GODINI |
| 4. | Planirani opis poslova | Planirano EUR | Izvršeni opis poslova | Izvršeno EUR |
| 4.1. | Čišćenje nerazvrstanih cesta i poljskih putova od snijega i leda (zimska služba) - po potrebi Izvori financiranja: - porez na korištenje javnih površina - proračun Općine | 4.000,00 | Tijekom 2023. godine je vršeno čišćenje nerazvrstanih cesta i poljskih putova od snijega i leda (zimska služba). Izvori financiranja: - porez na korištenje javnih površina - proračun Općine | 1.971,06 |
| 4.2. | Čišćenje površina javne namjene, postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu Općine - po potrebi Izvor financiranja: - porez na korištenje javnih površina | 200,00 | Tijekom 2023. godine čišćene su površine javne namjene, čišćene su košarice za otpatke. Izvor financiranja: - porez na korištenje javnih površina | 162,65 |
|  | UKUPNO: | 4.200,00 |  | 2.133,71 |
| ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE U 2023. GODINI |
| 5. | Planirani opis poslova | Planirano EUR | Izvršeni opis poslova | Izvršeno EUR |
| 5.1. | Održavanje javne rasvjete – zamjena žarulja, svjetiljki i stupova po potrebi te postava i skidanje postojećeg nakita jednom godišnje Izvor financiranja: - proračun općine | 2.600,00 | Izvršeno je održavanje javne rasvjete –postava i skidanje postojećeg božićnog i novogodišnjeg nakita Izvor financiranja: - proračun općine - komunalna naknada | 773,85 |
| 5.3. | Utrošak električne energije za javnu rasvjetu Izvor financiranja: - proračun Općine | 5.400,00 | Utrošak električne energije za javnu rasvjetu Izvor financiranja: - proračun općine - komunalna naknada | 5.704,57 |
|  | UKUPNO: | 8.000,00 |  | 6.478,42 |
| DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA U 2023. GODINI |
| 6. | Planirani opis poslova | Planirano EUR | Izvršeni opis poslova | Izvršeno EUR |
|  | Usluga deratizacije i dezinsekcije jednom godišnje - cca 550 kućanstava i javnih objekata na području općine Izvor financiranja: - proračun Općine | 2.000,00 | Izvršena je jesenska deratizacija kućanstava i javnih objekata na području općine Izvor financiranja: - proračun Općine | 1.996,50 |
| VETERINARSKE USLUGE U 2023. GODINI |
| 7. | Planirani opis poslova | Planirano EUR | Izvršeni opis poslova | Izvršeno EUR |
| 7.1. | Uklanjanje uginulih životinja i lešina s javnih površina - po potrebi Izvor financiranja: - proračun Općine | 260,00 | Nije bilo uklanjanja uginulih životinja i lešina s javnih površina tijekom 2023. godine | 0,00 |
| 7.2. | Postupanje s napuštenim i izgubljenim životinjama - po potrebi Izvor financiranja: - proračun Općine | 10.340,00 | Izvršenje poslova odvija se putem ovlaštenog skloništa za napuštene životinje u kojem se nalazi 6 napuštenih pasa s područja općine Izvor financiranja: - proračun Općine | 8.879,30 |
|  | UKUPNO: | 10.500,00 |  | 8.879,30 |

IV.

Ukupna vrijednost procijenjenih troškova po ovom Programu iznosila je 90.550,00 EUR, a izvršeno je 84.610,51 EUR ili 93,44%.

Sredstva za ostvarivanje Programa planirana su i ostvarena iz slijedećih izvora:

| Redni Broj | Izvori financiranja | Procjena prihoda (EUR) | Ostvareno prihoda (EUR) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Od komunalne naknade | 25.000,00 | 28.091,33 |
| 2. | Od komunalnog doprinosa | 1.000,00 | 304,70 |
| 3. | Od naknade za uređenje voda (NUV) | 100,00 | 86,66 |
| 4. | Od poreza na korištenje javnih površina | 1.100,00 | 1.095,18 |
| 5. | Proračun općine | 63.350,00 | 55.032,64 |
|  | UKUPNO: | 90.550,00 | 84.610,51 |

V.

Ovo Izvješće dostavit će se Općinskom vijeću Općine Gornja Rijeka.

VI.

Ovo Izvješće objavit će se u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“.

KLASA: 363-03/24-01/01

URBROJ: 2137-25-24-1

Gornja Rijeka, 4. ožujka 2024.

OPĆINSKI NAČELNIK:

Darko Fištrović