Na temelju članka 67., stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18. – Odluka Ustavnog suda RH i 32/20) i članka 29. Statuta Općine Gornja Rijeka („Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije“ 1/18, 5/20. i 3/21), Općinsko vijeće Općine Gornja Rijeka na 22. sjednici održanoj 4. prosinca 2024. donijelo je

- PROGRAM

građenja komunalne infrastrukture na području

Općine Gornja Rijeka u 2025. godini

A. OPĆI DIO

I.

U Programu  građenja komunalne infrastrukture na području Općine Gornja Rijeka u 2025. godini (u daljnjem tekstu: Program), određuje se komunalna infrastruktura koja će se graditi u Općini Gornja Rijeka (u daljnjem tekstu: Općina) u 2025. godini.

Program se izrađuje i donosi u skladu s Izvješćem o stanju u prostoru, potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa, a vodeći računa o troškovima građenja infrastrukture te financijskim mogućnostima i predvidivim izvorima prihoda.

II.

Procjena troškova građenja komunalne infrastrukture obavlja se prema načelu punog

pokrića troškova građenja komunalne infrastrukture određenog ovim Programom.

Troškovi iz stavka 1. ovoga članka procjenjuju se na temelju troškova građenja usporedivih građevina komunalne infrastrukture u godini koja prethodi planskom razdoblju i zabilježenog indeksa povećanja odnosno smanjenja troškova građenja.

B. PROGRAMIRANI POSLOVI  I PROCJENA TROŠKOVA

III.

Građenje komunalne infrastrukture utvrđuje se za postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije za sljedeće djelatnosti komunalne infrastrukture:

- nerazvrstane ceste,

- javne zelene površine,

- građevine, uređaje i predmete javne namjene.

- Nerazvrstane ceste

| Redni broj | Komunalna infrastruktura | Planirana vrijednost eura | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | NC-13 u naselju Fodrovec Riječki |  |  |
|  | Modernizacija (asfaltiranje) dijela nerazvrstane ceste u dužini 10 metara, dio kčbr. 4463 k.o. Pofuki (građenje i stručni nadzor) | 1.300,00 | Proračun općine Naknada od legalizacije Utrošak šumskog doprinosa |
| 2. | NC-67 u naselju Gornja Rijeka |  |  |
|  | Modernizacija (asfaltiranje) dijela nerazvrstane ceste u dužini 170 metara, dio kčbr 3167 k.o. Gornja Rijeka (građenje i stručni nadzor) | 24.650,00 | Proračun općine Naknada od legalizacije Utrošak šumskog doprinosa |
| 3. | NC-22 u naselju Gornja Rijeka |  |  |
|  | Modernizacija (asfaltiranje) dijela nerazvrstane ceste u dužini 130 metara, dio kčbr 3082/1 k.o. Gornja Rijeka (građenje i stručni nadzor) | 16.250,00 | Proračun općine Naknada od legalizacije Utrošak šumskog doprinosa |
| 4. | NC-23 u naselju Kolarec |  |  |
|  | Modernizacija (asfaltiranje) dijela nerazvrstane ceste u dužini 40 metara, dio kčbr 4478 k.o. Pofuki (građenje i stručni nadzor) | 5.000,00 | Proračun općine Naknada od legalizacije Utrošak šumskog doprinosa |
| 5. | NC-110 u naselju Kolarec |  |  |
|  | Modernizacija (asfaltiranje) dijela nerazvrstane ceste u dužini 40 metara, dio kčbr 4451 k.o. Pofuki (građenje i stručni nadzor) | 5.000,00 | Proračun općine Naknada od legalizacije Utrošak šumskog doprinosa |
| 6. | NC-24 u naselju Pofuki |  |  |
|  | Modernizacija (asfaltiranje) dijela nerazvrstane ceste u dužini 80 metara, dio kčbr 4450 k.o. Pofuki (građenje i stručni nadzor) | 6.400,00 | Proračun općine Naknada od legalizacije Utrošak šumskog doprinosa |
| 7. | NC- u naselju Pofuki |  |  |
|  | Modernizacija (asfaltiranje) dijela nerazvrstane ceste u dužini 80 metara, dio kčbr 4482 k.o. Pofuki (građenje i stručni nadzor) | 6.400,00 | Proračun općine Naknada od legalizacije Utrošak šumskog doprinosa |
| 8. | NC-10 u naselju Dropkovec |  |  |
|  | Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC-10 Dropkovec – Bogačevo Riječko u dužini 1854,52 metara, kčbr. 3682, 3689 k.o. Štrigovec (građenje i stručni nadzor) | 530.000,00 | Proračun općine Državni proračun Proračun europske unije |
| 9. | NC-66 u naselju Gornja Rijeka |  |  |
|  | Izrada projektne dokumentacije modernizacija nerazvrstane ceste NC-66, kčbr. 3164 k.o. Gornja Rijeka (građenje i stručni nadzor) | 7.500,00 | Proračun općine |
| 10. | Evidentiranje komunalne infrastrukture | 3.000,00 | Proračun općine |
|  | UKUPNO: | 605.500,00 |  |

- Javne zelene površine

| Redni broj | Komunalna infrastruktura | Planirana vrijednost eura | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rekonstrukcija javnog športskog prostora i dječjeg igrališta u naselju Vukšinec Riječki, kčbr. 103/2, 104/1, 104/2 k.o. Pofuki (izrada projektne dokumentacije, ishođenje akata za gradnju, radovi rekonstrukcije, priključak struje, evidentiranje) | 46.200,00 | Proračun općine Proračun europske unije |
|  | UKUPNO: | 46.200,00 |  |

3. Građevine i uređaji javne namjene

| Redni broj | Komunalna infrastruktura | Planirana vrijednost eura | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Uređenje križa naselju Pofuki, kčbr. k.o. Pofuki | 2.200,00 | Proračun općine |
|  | UKUPNO: | 2.200,00 |  |

IV.

Za investicije iz točke III. ovog Programa planiran je iznos po stavkama:

- Nerazvrstane ceste							            605.500,00 eura,

- Javne zelene površine							              46.200,00 eura,

- Građevine i uređaji javne namjene						    2.200,00 eura,

UKUPNO:								             653.900,00 eura.

Program građenja komunalne infrastrukture sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekta građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

Troškovi iz stavka 1. ove točke iskazani su u Programu građenja infrastrukture odvojeno prema izvoru njihova financiranja.

Troškovi građenja komunalne infrastrukture procijenjeni su temeljem važećih cijena gradnje tih ili sličnih objekata u vrijeme izrade ovog Programa, te će se točan opseg i vrijednost radova utvrditi nakon ishođenja izvedbene tehničke dokumentacije i provedenog postupka javne nabave.

V.

Za ostvarivanje financiranja utvrđenog Programa prema procijenjenim  troškovima utvrđuju se financijska sredstva prema izvorima sukladno točki  III. ovog Programa u sljedećim svotama:

| Redni Broj |  | Iznos (eura) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Naknada od legalizacije | 500,00 |
| 2. | Utrošak šumskog doprinosa | 100,00 |
| 3. | Proračun Općine | 87.700,00 |
| 4. | Državni proračun | 105.120,00 |
| 5. | Proračun europske unije | 460.480,00 |
|  | UKUPNO: | 653.900,00 |

VI.

Visina predviđenih troškova i iskaz financijskih sredstava prema izvorima za ostvarivanje Programa mogu se tijekom programiranog razdoblja mijenjati sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu Općine Gornja Rijeka za 2025. godinu i pribavljenim podacima glede utvrđivanja visine cijena.

VII.

Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću Općine Gornja Rijeka Izvješće o izvršenju ovog Programa istodobno s izvješćem o izvršenju Proračuna Općine Gornja Rijeka za 2025. godinu.

D. ZAVRŠNA ODREDBA

VIII.

Ovaj Program objavit će se u „Službenom glasniku Koprivničko – križevačke županije“, a stupa na snagu 1. siječnja 2025. godine.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORNJA RIJEKA

KLASA: 363-03/24-01/07

URBROJ: 2137-25-24-2

Gornja Rijeka, 4. prosinca 2024.

PREDSJEDNIK:

Stjepan Borjan