Na temelju članka 29. Statuta Općine Gornja Rijeka („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 1/18, 5/20. i 3/21), Općinsko vijeće Općine Gornja Rijeka na 25. sjednici održanoj 18. ožujka 2025. donijelo je

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa o izvršenju Programa prostornog uređenja i unapređenja stanovanja na području Općine Gornja Rijeka u 2024. godini

I.

Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa o izvršenju Programa prostornog uređenja i unapređenja stanovanja na području Općine Gornja Rijeka u 2024. godini, KLASA: 350-01/25-01/01, URBROJ: 2137-25-25-1 od 6. ožujka 2025. godine.

II.

Izvješće iz točke I. ovog Zaključka njegov je sastavni dio i nalazi se u prilogu.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORNJA RIJEKA

KLASA: 350-01/25-01/01

URBROJ: 2137-25-25-3

Gornja Rijeka, 18. ožujka 2025.

PREDSJEDNIK:

Stjepan Borjan

REPUBLIKA HRVATSKA

KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA

ŽUPANIJA

OPĆINA GORNJA RIJEKA

Općinski načelnik

KLASA: 350-01/25-01/01

URBROJ: 2137-25-25-1

Gornja Rijeka, 6. ožujka 2025.

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA

prostornog uređenja i unapređenja stanovanja na području

Općine Gornja Rijeka u 2024. godini

Programom prostornog uređenja i unapređenja stanovanja na području Općine Gornja Rijeka u 2024. godini, utvrđene su potrebe koje će se ostvarivati na području Općine Gornja Rijeka u 2024. godini u svrhu prostornog uređenja i unapređenja stanovanja.

Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću Izviješće o izvršenju Programa o izvršenju Programa prostornog uređenja i unapređenja stanovanja na području Općine Gornja Rijeka u 2024. godini koji je izvršen za aktivnosti kako slijedi:

| Red. broj | Stavka | Planirano u 2024. (EUR) | Ostvareno u 2024. (EUR) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zgrada I | 2.000,00 | 1.754,15 | 87,71 |
| 2. | Zgrada II. | 170,00 | 165,36 | 97,27 |
| 3. | Poduzetnička zona Radnička | 10.000,00 | 9.627,57 | 96,28 |
| 4. | Zgradu za potrebe primarne zdravstvene zaštite | 250,00 | 224,33 | 89,73 |
| 5. | Katastarsko-geodetska izmjera k.o. Gornja Rijeka | 70.000,00 | 0,00 | - |
| 6. | Gospodarenje otpadom i zaštita okoliša | 10.000,00 | 7.789,36 | 77,89 |
| 7. | Društveni dom u Pofukima | 75,00 | 74,12 | 98,83 |
| 8. | Vodoopskrba | 25.000,00 | 20.627,35 | 82,51 |
| 9. | Prostorni plan uređenja Općine Gornja Rijeka | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| 10. | Program prilagodbe klimatskim promjenama i SECAP | 8.250,00 | 8.250,00 | 100,00 |
| 11. | Sufinanciranje modernizacije lokalnih i županijskih cesta | 21.900,00 | 21.898,00 | 99,99 |
|  | UKUPNO: | 149.645,00 | 72.410,24 | 48,39 |

OPĆINSKI NAČELNIK:

Darko Fištrović