Na temelju članka 71., stavka 1., Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 – Odluka Ustavnog suda RH, 32/20. i 145/24)  i članka 29. Statuta Općine Gornja Rijeka („Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije“ broj 1/18, 5/20. i 3/21), Općinsko vijeće Općine Gornja Rijeka na 25. sjednici održanoj 18. ožujka 2024. donijelo je

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o  izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Gornja Rijeka u 2024. godini

I.

Usvaja se Izvješće o  izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Gornja Rijeka u 2024. godini, KLASA: 363-02/25-01/04, URBROJ: 2137-25-25-1 od 6. ožujka 2025. godine.

II.

Izvješće iz točke I. nalazi se u prilogu ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

III.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije".

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORNJA RIJEKA

KLASA: 363-02/25-01/04

URBROJ: 2137-25-25-3

Gornja Rijeka, 18. ožujka 2025.

PREDSJEDNIK:

Stjepan Borjan

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18. – Odluka Ustavnog suda RH, 32/20. i 145/24) i članka 53. Statuta Općine Gornja Rijeka („Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije“ broj 1/18, 5/20. i 3/21), općinski načelnik Općine Gornja Rijeka 6. ožujka 2025. godine donosi

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa građenja komunalne

infrastrukture na području Općine Gornja Rijeka u 2024. godini

I.

Programom građenja komunalne infrastrukture na području Općine Gornja Rijeka u 2024. godini („Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije“ broj 28a/23, 14/24. i 31/24)  (u daljnjem tekstu: Program) utvrđena je komunalna infrastruktura koja će se graditi u Općini Gornja Rijeka (u daljnjem tekstu: Općina) u 2024. godini.

Program se izrađuje i donosi u skladu s Izvješćem o stanju u prostoru, potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa, a vodeći računa o troškovima građenja infrastrukture te financijskim mogućnostima i predvidivim izvorima prihoda.

II.

Troškovi građenja komunalne infrastrukture obavljaju se prema načelu punog pokrića troškova građenja komunalne infrastrukture određenog ovim Programom.

Građenje komunalne infrastrukture utvrđuje se za sljedeće djelatnosti komunalne infrastrukture i to:

- nerazvrstane ceste,

- javne zelene površine,

- građevine, uređaje i predmete javne namjene.

III.

U 2024. godini građenje komunalne infrastrukture izvršeno je prema djelatnostima za pojedine komunalne djelatnosti kako slijedi:

| POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NERAZVRSTANE CESTE |  |  |  |  |  |
| Redni broj | Komunalna infrastruktura | Planirana vrijednost eura | Izvor financiranja | Izvršena vrijednost eura | Izvor financiranja |
| 1. | NC-67 u naselju Gornja Rijeka |  |  |  |  |
|  | Modernizacija (asfaltiranje) dijela nerazvrstane ceste u dužini 500 metara, dio kčbr 3167_k.o. Gornja Rijeka | 45.500,00 | Proračun općine Državni proračun Naknada od legalizacije Utrošak šumskog doprinosa Proračun Koprivničko-križevačke županije | 45.463,48 | Proračun općine Državni proračun Naknada od legalizacije Proračun Koprivničko-križevačke županije |
| 2. | NC-45 u naselju Deklešanec |  |  |  |  |
|  | Modernizacija (asfaltiranje) nerazvrstane ceste u dužini 100 metara, dio kčbr 3124 k.o. Gornja Rijeka | 9.500,00 | Proračun općine Državni proračun Naknada od legalizacije Utrošak šumskog doprinosa Proračun Koprivničko-križevačke županije | 9.255,93 | Proračun općine Državni proračun Naknada od legalizacije Proračun Koprivničko-križevačke županije |
| 4. | Stručni nadzor | 1.500,00 | Proračun općine Državni proračun | 1.500,00 | Proračun općine |
| 5. | Izrada projektne dokumentacije modernizacija nerazvrstane ceste mjera 7.2.2. | 10.000,00 | Proračun općine | 9.695,33 | Proračun općine |
| 6. | Evidentiranje komunalne infrastrukture | 2.000,00 | Proračun općine | 250,00 | Proračun općine Naknada od promjene namjene polj.zemljišta |
|  | UKUPNO: | 68.500,00 |  |  |  |
| JAVNE ZELENE POVRŠINE |  |  |  |  |  |
| Redni broj | Komunalna infrastruktura | Planirana vrijednost eura | Izvor financiranja | Izvršena vrijednost eura | Izvor financiranja |
| 1. | Rekonstrukcija javne zelene površine u naselju Kostanjevec Riječki, kčbr. 2105 k.o. Gornja Rijeka | 5.300,00 | Proračun općine | 5.200,00 | Proračun općine |
| GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE |  |  |  |  |  |
| Redni broj | Komunalna infrastruktura | Planirana vrijednost eura | Izvor financiranja | Izvršena vrijednost eura | Izvor financiranja |
| 1. | Uređenje autobusne nadstrešnice u naselju Pofuki, kčbr. 695/1 k.o. Pofuki | 8.800,00 | Proračun općine | 8.718,75 | Proračun općine |

IV.

Ukupna vrijednost procijenjenih troškova po ovom Programu iznosila je 82.600,00 EUR, a izvršeno je 80.083,49 EUR ili 96,95%.

Sredstva za ostvarivanje Programa planirana su i ostvarena iz slijedećih izvora:

| Redni Broj |  | Planirano (EUR) | Izvršeno (EUR) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Naknada od legalizacije | 30,00 | 27,13 |
| 2. | Utrošak šumskog doprinosa | 100,00 | 0,00 |
| 3. | Proračun Općine | 47.470,00 | 45.053,40 |
| 4. | Proračun Koprivničko-križevačke županije | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5. | Državni proračun | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 6. | Naknada od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta | 0,00 | 2,96 |
|  | UKUPNO: | 82.600,00 | 80.083,49 |

V.

Ovo Izvješće dostavit će se Općinskom vijeću Općine Gornja Rijeka.

VI.

Ovo Izvješće objavit će se u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“.

KLASA: 363-02/25-01/04

URBROJ: 2137-25-25-1

Gornja Rijeka, 6. ožujka 2025.

OPĆINSKI NAČELNIK:

Darko Fištrović