Na temelju članka 74., stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 – Odluka Ustavnog suda RH i 32/20)  i članka 29. Statuta Općine Gornja Rijeka („Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije“ broj 1/18, 5/20. i 3/21), Općinsko vijeće Općine Gornja Rijeka na 18. ožujka 2025. donijelo je

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o  izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gornja Rijeka za 2024. godinu

I.

Usvaja se Izvješće o  izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gornja Rijeka za 2024. godinu, KLASA: 363-02/25-01/05, URBROJ: 2137-25-25-1 od 10. ožujka 2025. godine.

II.

Izvješće iz točke I. nalazi se u prilogu ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

III.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije".

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORNJA RIJEKA

KLASA: 363-02/25-01/05

URBROJ: 2137-25-25-3

Gornja Rijeka, 18. ožujka 2025.

PREDSJEDNIK:

Stjepan Borjan

Na temelju članka 74., stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18. – Odluka Ustavnog suda RH, 32/20. i 145/24) i članka 53. Statuta Općine Gornja Rijeka („Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije“ broj 1/18, 5/20. i 3/21), općinski načelnik Općine Gornja Rijeka 10. ožujka 2025. godine podnosi

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa održavanja komunalne

infrastrukture na području Općine Gornja Rijeka u 2024. godini

I.

Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gornja Rijeka u 2024. godini („Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije“ broj 28a/23, 14/24. i 31/24)  (u daljnjem tekstu: Program) utvrđen je opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa, s naznakom izvora financiranja.

II.

Održavanjem komunalne infrastrukture u 2024. godini obuhvaćene su sljedeće komunalne djelatnosti:

- održavanje nerazvrstanih cesta,

- održavanje javnih zelenih površina,

- održavanje groblja,

- održavanje čistoće javnih površina,

- održavanje javne rasvjete,

- deratizacija i dezinsekcija,

- veterinarske usluge,

- održavanje građevina, predmeta i uređaja javne namjene.

III.

U 2024. godini održavanje komunalne infrastrukture izvršeno je prema djelatnostima za pojedine komunalne djelatnosti kako slijedi:

| Redni Broj | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA U 2024. GODINI |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Planirani opis poslova |  |  | Planirano EUR |  |  | Izvršeni opis poslova | Izvršeno EUR |
| 1.1. | Održavanje šljunčanih cesta - zemljani radovi u svrhu proširenja i uređenja nerazvrstanih cesta i lokalnih puteva (rad stroja), - nabava i ugradnja kamenog materijala svih granulacija za uređenje lokalnih puteva, sanaciju udarnih rupa na nerazvrstanim cestama i njihovo redovno održavanje Radovi će se obavljati na slijedećim nerazvrstanim cestama: - Barlabaševec, NC- 1, kčbr 3694, 3601 k.o. Lukačevec - Fajerovec, NC- 100, kčbr. 3687, 3686 k.o. Lukačevec - Fajerovec NC- 97, kčbr 498/1 k.o. Lukačevec - Štrigovec, NC- 133, kčbr. 3666, k.o. Štrigovec - Dropkovec NC- 85, kčbr 2365, k.o. Štrigovec - Dropkovec NC- 9, kčbr 3670, k.o. Štrigovec - Donja Rijeka NC- 49, kčbr. 3200, k.o. Gornja Rijeka - Donja Rijeka NC- 7, kčbr 1676/4, 3203 k.o. Gornja Rijeka - Deklešanec NC- 45, kčbr 3124, k.o. Gornja Rijeka - Deklešanec kčbr. 3145, k.o. Gornja Rijeka - Gornja Rijeka, NC- 68, kčbr 3170, k.o. Gornja Rijeka - Gornja Rijeka, NC- 63, kčbr 3134, k.o. Gornja Rijeka - Gornja Rijeka, kčbr 3087, k.o. Gornja Rijeka - Kolarec, NC- 112, kčbr. 4453, k.o. Pofuki - Kolarec, kčbr. 4460, k.o. Pofuki - Pofuki, NC- 124, kčbr. 4448 k.o. Pofuki - Pofuki NC- 126, kčbr. 4483 k.o. Pofuki - Fodrovec Riječki NC- 15, kčbr. 4470, k.o. Pofuki - Fodrovec Riječki NC- 101, kčbr. 4458, k.o. Pofuki - Vukšinec Riječki, NC- 139, kčbr. 4494, k.o. Pofuki - Vukšinec Riječki, NC- 136, kčbr. 141/24, k.o. Pofuki Izvori financiranja: - komunalna naknada - komunalni doprinos - proračun općine |  |  | 76.863,00 |  |  | Održavanje šljunčanih cesta obuhvaćeno je: - zemljani radovi u svrhu proširenja i uređenja nerazvrstanih cesta i lokalnih puteva (rad stroja), - nabava i ugradnja kamenog materijala svih granulacija za uređenje lokalnih puteva, sanaciju udarnih rupa na nerazvrstanim cestama i njihovo redovno održavanje Radovi su se obavljali na slijedećim nerazvrstanim cestama: - Barlabaševec, NC- 1, kčbr 3694, 3601 k.o. Lukačevec - Fajerovec, NC- 100, kčbr. 3687, 3686 k.o. Lukačevec - Fajerovec NC- 97, kčbr 498/1 k.o. Lukačevec - Štrigovec, NC- 133, kčbr. 3666, k.o. Štrigovec - Dropkovec NC- 85, kčbr 2365, k.o. Štrigovec - Dropkovec NC- 9, kčbr 3670, k.o. Štrigovec - Donja Rijeka NC- 49, kčbr. 3200, k.o. Gornja Rijeka - Donja Rijeka NC- 7, kčbr 3203, k.o. Gornja Rijeka - Deklešanec NC- 45, kčbr 3124, k.o. Gornja Rijeka - Deklešanec kčbr. 3145, k.o. Gornja Rijeka - Gornja Rijeka, NC- 68, kčbr 3170, k.o. Gornja Rijeka - Gornja Rijeka, NC- 63, kčbr 3134, k.o. Gornja Rijeka - Gornja Rijeka, kčbr 3087, k.o. Gornja Rijeka - Kolarec, NC- 112, kčbr. 4453, k.o. Pofuki - Kolarec, kčbr. 4460, k.o. Pofuki - Pofuki, NC- 124, kčbr. 4448 k.o. Pofuki - Pofuki NC- 126, kčbr. 4483 k.o. Pofuki - Fodrovec Riječki NC- 15, kčbr. 4470, k.o. Pofuki - Fodrovec Riječki NC- 101, kčbr. 4458, k.o. Pofuki - Vukšinec Riječki, NC- 139, kčbr. 4494, k.o. Pofuki - Vukšinec Riječki, NC- 136, kčbr. 141/24, k.o. Pofuki Izvori financiranja: - komunalna naknada - komunalni doprinos - proračun općine | 76.128,31 |
| 1.2. | Malčiranje bankina i cestovnih jaraka -cca 60000m² bankina i cestovnih jaraka Izvor financiranja: - proračun općine |  |  | 8.000,00 |  |  | Izvršeno je malčiranje bankina i cestovnih jaraka -cca 20000m² bankina i cestovnih jaraka Izvor financiranja: - komunalna naknada | 7.198,13 |
| 1.3. | Zacijevljenje cestovnih jaraka i uređenje odvodnje u svrhu zaštite prometnica – nerazvrstanih cesta - nabava i ugradnja betonskih cijevi raznih profila za održavanje i uređenje odvodnje uz nerazvrstane ceste i lokalne puteve - po ukazanoj potrebi Izvori financiranja: - proračun Općine - naknada za uređenje voda |  |  | 9.000,00 |  |  | Izvršeno je zacijevljenje cestovnih jaraka i uređenje odvodnje u svrhu zaštite prometnica – nerazvrstanih cesta - nabava i ugradnja betonskih cijevi raznih profila za održavanje i uređenje odvodnje uz nerazvrstane ceste i lokalne puteve - po ukazanoj potrebi Izvori financiranja: - proračun Općine - naknada za uređenje voda - komunalna naknada | 8.719,57 |
| 1.4. | Prometna signalizacija - nabava i postava vertikalne prometne signalizacije na novoasfaltiranim cestama, obnova dotrajale signalizacije, nabava putokaza i prometnih ogledala za naselja i nabava ostale prometne signalizacije po potrebi Izvor financiranja: - Proračun Općine |  |  | 2.000,00 |  |  | Nabavljena je i ugrađena prometna signalizacija - nabava i postava vertikalne prometne signalizacije na novoasfaltiranim cestama, obnova dotrajale signalizacije, nabava putokaza i prometnih ogledala za naselja i nabava ostale prometne signalizacije po potrebi Izvor financiranja: - Proračun Općine | 1.818,78 |
|  | UKUPNO: |  |  | 95.863,00 |  |  |  | 93.863,79 |
|  | ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA U 2024. GODINI |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Planirani opis poslova |  |  |  | Planirano EUR | Izvršeni opis poslova |  | Izvršeno EUR |
| 2.1. | Održavanje parkova i zelenih površina što obuhvaća rušenje i orezivanje zelenila, košnju i sjetvu trave, sadnju zelenila i cvijeća i čišćenje zelenih površina - po potrebi, najmanje 5 puta godišnje Izvor financiranja: - komunalna naknada |  |  |  | 3.300,00 | Održavani su parkovi i zelene površine te je izvršeno orezivanje zelenila, košnja trave i čišćenje zelenih površina - po potrebi, najmanje 5 puta godišnje Izvor financiranja: - komunalna naknada |  | 3.284,95 |
|  | UKUPNO: |  |  |  | 3.300,00 |  |  | 3.284,95 |
| ODRŽAVANJE GROBLJA U 2024. GODINI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Planirani opis poslova |  |  | Planirano EUR | Izvršeni opis poslova |  | Izvršeno EUR |
| 3.1. |  | Održavanje mrtvačnica na mjesnim grobljima u naselju Dropkovec i Gornja Rijeka - redovito održavanje i popravak po potrebi Izvor financiranja: - proračun općine |  |  | 11.000,00 | Tijekom 2024. godine vršeni su radovi održavanja groblja u naselju Dropkovec su usluge održavanja mrtvačnica u naseljima Dropkovec i Gornja Rijeka. Izvor financiranja: - proračun općine |  | 10.602,24 |
| ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA U 2024. GODINI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Planirani opis poslova |  |  | Planirano EUR | Izvršeni opis poslova |  | Izvršeno EUR |
| 4.1. |  | Čišćenje nerazvrstanih cesta i poljskih putova od snijega i leda (zimska služba) - po potrebi Izvori financiranja: - porez na korištenje javnih površina - proračun Općine |  |  | 2.000,00 | Tijekom 2024. godine je vršeno čišćenje nerazvrstanih cesta i poljskih putova od snijega i leda (zimska služba). Izvori financiranja: - porez na korištenje javnih površina - proračun Općine |  | 1.964,40 |
| 4.2. |  | Čišćenje površina javne namjene, postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu Općine - po potrebi Izvor financiranja: - porez na korištenje javnih površina |  |  | 200,00 | Tijekom 2024. godine čišćene su površine javne namjene, čišćene su košarice za otpatke. Izvor financiranja: - porez na korištenje javnih površina |  | 174,19 |
|  |  | UKUPNO: |  |  | 2.200,00 |  |  | 2.138,59 |
| ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE U 2024. GODINI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Planirani opis poslova |  |  | Planirano EUR | Izvršeni opis poslova |  | Izvršeno EUR |
| 5.1. |  | Održavanje javne rasvjete – zamjena žarulja, svjetiljki i stupova po potrebi te postava i skidanje postojećeg nakita jednom godišnje Izvor financiranja: - komunalna naknada |  |  | 4.600,00 | Izvršeno je održavanje javne rasvjete –postava i skidanje postojećeg božićnog i novogodišnjeg nakita Izvor financiranja: - komunalna naknada |  | 4.580,00 |
| 5.2. |  | Utrošak električne energije za javnu rasvjetu Izvor financiranja: - proračun Općine - komunalna naknada |  |  | 5.800,00 | Utrošak električne energije za javnu rasvjetu Izvor financiranja: - proračun Općine - komunalna naknada |  | 5.252,49 |
|  |  | UKUPNO: |  |  | 10.400,00 |  |  | 9.832,49 |
| DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA U 2024. GODINI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Planirani opis poslova |  |  | Planirano EUR | Izvršeni opis poslova |  | Izvršeno EUR |
|  |  | Usluga deratizacije i dezinsekcije jednom godišnje - cca 550 kućanstava i javnih objekata na području općine Izvor financiranja: - proračun Općine |  |  | 3.000,00 | Izvršena je jesenska deratizacija kućanstava i javnih objekata na području općine Izvor financiranja: - proračun Općine |  | 2.721,04 |
| VETERINARSKE USLUGE U 2024. GODINI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Planirani opis poslova |  |  | Planirano EUR | Izvršeni opis poslova |  | Izvršeno EUR |
| 7.1. |  | Postupanje s napuštenim i izgubljenim životinjama - po potrebi Izvor financiranja: - proračun Općine |  |  | 17.000,00 | Izvršenje poslova odvija se putem ovlaštenog skloništa za napuštene životinje u kojem se nalazi 9 napuštenih pasa s područja općine Izvor financiranja: - proračun Općine |  | 15.420,48 |
|  |  | UKUPNO: |  |  | 17.000,00 |  |  | 15.420,48 |

| ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2024. GODINI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Planirani opis poslova | Planirano EUR | Izvršeni opis poslova | Izvršeno EUR |
| 8.1. | Održavanje, popravci i čišćenje predmeta i uređaja javne namjene - po potrebi Izvor financiranja: - proračun Općine | 2.000,00 | Izvršenje poslova održavanja, popravaka i čišćenja predmeta i uređaja javne namjene Izvor financiranja: - proračun Općine | 1.923,75 |
|  | UKUPNO: | 2.000,00 |  | 1.923,75 |
|  | SVEUKUPNO (1-8): | 144.763,00 |  | 139.787,33 |

IV.

Ukupna vrijednost procijenjenih troškova po ovom Programu iznosila je 144.763,00 EUR, a izvršeno je 139.787,33 EUR.

Sredstva za ostvarivanje Programa planirana su i ostvarena iz slijedećih izvora:

| Redni Broj | Izvori financiranja | Procjena prihoda (EUR) | Ostvareno prihoda (EUR) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Od komunalne naknade | 45.000,00 | 47.116,62 |
| 2. | Od komunalnog doprinosa | 1.300,00 | 1.372,18 |
| 3. | Od naknade za uređenje voda (NUV) | 100,00 | 36,18 |
| 4. | Od poreza na korištenje javnih površina | 1.000,00 | 964,47 |
| 5. | Proračun općine | 97.363,00 | 90.297,88 |
|  | UKUPNO: | 144.763,00 | 139.787,33 |

V.

Ovo Izvješće dostavit će se Općinskom vijeću Općine Gornja Rijeka.

VI.

Ovo Izvješće objavit će se u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“.

KLASA: 363-02/25-01/05

URBROJ: 2137-25-25-1

Gornja Rijeka, 10. ožujka 2025.

OPĆINSKI NAČELNIK:

Darko Fištrović